|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииСергиево-Посадского городского округа Московской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Дорожная карта

проведения инвентаризации обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срокисполнения | Ответственныйза исполнение |
| 1.  | Подкомиссии ЗППП организовать работу по инвентаризации в соответствиис Положением о Подкомиссии ЗППП. | до 28.04.2025 | Председатель комиссии Бронников П.В. |
| 2. | Провести рабочее совещание с представителями организаций по обслуживанию жилищного фонда (МКД), по приведению подвальных помещенийв нормативное санитарное и техническое состояние. | до 20.04.2025 | Управление мониторингаи контроля жилищной сферы администрации городского округа (Афанасьев А.Б.) |
| 3. | Организовать взаимодействие с организациями по обслуживанию жилищного фонда (МКД) по допуску членов Подкомиссии ЗППП в подвальные помещения. | до 28.04.2025 | Управление мониторингаи контроля жилищной сферы администрации городского округа (Афанасьев А.Б.) |
| 4. | Оформление документов при проведении инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области провести в соответствии с Положением о Подкомиссии ЗППП. | до 24.04.2025 | Управление мониторингаи контроля жилищной сферы администрации городского округа (Афанасьев А.Б.) |
| 5. | Материалы инвентаризации в бумажноми электронном носителе (CD/DVD диске)в соответствии с Положениемо Подкомиссии ЗППП представить в ГУ МЧС России по Московской области и ГУ ГЗ Московской области. | до 28.04.2025 | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа (Суворов А.В.) |