Приложение к постановлению

администрации Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**П**[**аспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H)

**муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры.  2. Повышение качества коммунальных услуг.  3. Повышение энергетической эффективности.  4.Улучшение условий жизни населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа Московской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. Чистая вода | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 2. Системы вод отведения | Администрация Сергиево-По садского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 3. Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 6. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 7. Обеспечивающая  подпрограмма | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| 8. Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (Управление коммунальной инфраструктуры) |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 **«Чистая вода»** направлена на увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, а также надежности функционирования объектов водоснабжения. |
| Подпрограмма 2 **«Системы водоотведения»** направлена на увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, а также надежности функционирования объектов водоотведения. |
| Подпрограмма 3 **«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»** направлена на модернизацию, проведение капитального ремонта и технического перевооружения объектов коммунального хозяйства; уменьшение затрат на предоставление коммунальных услуг; организацию обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, включая работы по подготовке к зиме; актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием; уменьшение количества технологических нарушений на объектах коммунального хозяйства. |
| Подпрограмма 5 **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево - Посадского городского округа Московской области. |
| Подпрограмма 6 **«Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»** направлена на увеличение доли населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах, в общем количестве населения, проживающего в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. |
| Подпрограмма 7 **«Обеспечивающая подпрограмма»** направлена на обеспечение деятельности учреждений в сфере коммунального хозяйства, организацию в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. |
| Подпрограмма 8 **«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** направлена на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства федерального бюджета | 458 184,80 | 0,00 | 0,00 | 173 548,30 | 104 777,30 | 179 859,20 |
| Средства бюджета Московской области | 4 417 656,22 | 340 765,59 | 241 969,66 | 1 295 975,76 | 802 892,76 | 1 736 052,45 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 452 927,18 | 176 857,35 | 163 388,92 | 284 378,66 | 224 435,66 | 603 866,59 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 328 768,20 | 517 622,94 | 405 358,58 | 1 753 902,72 | 1 132 105,72 | 2 519 778,24 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.**

Муниципальная программа **«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»** разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №497-ПГ «Об утверждении перечня муниципальных программ Сергиево-Посадского городского округа Московской области», постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №499-ПГ «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области».

Муниципальная программа **«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»** (далее – программа), предусматривает проведение модернизации, комплексного обновления объектов коммунального назначения, повышение качества коммунальных услуг. Программа разработана на основе данных предоставленных коммунальными предприятиями, администрацией городского округа и организациями, в имуществе которых имеется доля муниципальной собственности.

При этом до 87% сельских инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия теплоэнергетического оборудования, повышенная аварийность.

Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводит к неэффективному использованию природных ресурсов. Вследствие высокого износа суммарные потери в тепловых сетях достигают 17% от произведенной тепловой энергии.

Для производства коммунальных услуг также характерна низкая ресурсная эффективность, что подтверждается перерасходом топлива, электрической энергии, других ресурсов на выработку материального носителя услуги.

Основной задачей предприятий коммунального комплекса являются обеспечение надежного функционирования систем коммунальной инфраструктуры (прохождение очередного отопительного сезона, не допуская аварий), обеспечение гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, модернизация оборудования и замена ветхих коммунальных сетей.

Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий КПД являются основными определяющими факторами при формировании муниципальной программы в части модернизации существующих систем.

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского городского округа Московской области являются:

- отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами (недостаточная оснащенность приборами учета энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде);

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях и жилищном фонде (высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда);

- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению (отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево-Посадского городского округа Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных учреждений и многоквартирных домов.

В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Одним из важнейших направлений развития Сергиево-Посадского городского округа является газификация сельских населенных пунктов городского округа, а так же реализация мер государственной политики, направленных на обеспечения населения проживающего в сельских населенных пунктах Сергиево-Посадского городского округа природным газом.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский городской округ Московской области является энергодефицитным, решение вопросов повышения энергоэффективности имеет приоритетное значение.

**3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

Реализацию инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения необходимо достигать на основе долгосрочного финансового обеспечения мероприятий путем участия в государственных программах Московской области, так как финансирование данных мероприятий исключительно за счет средств бюджета муниципального образования неэффективно.

Программа является инструментом, обеспечивающим предоставление населению коммунальных услуг надлежащего качества, развитие жилищно-коммунального комплекса, его сохранность и безопасную эксплуатацию.

Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации и целевые показатели оценки эффективности мероприятий.

Перспективы развития связаны с прогнозом уменьшения потребления основных энергоресурсов путем улучшения тепловой защиты зданий и сооружений, организации учета расхода энергетических ресурсов на объектах, подключенных к сетям электроснабжения, системам центрального теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, применением современных теплоизоляционных материалов.

Программа определяет основные направления развития энергосбережения с учетом реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности, механизмы реализации ее направлений, ожидаемые результаты реализации и целевые показатели оценки эффективности мероприятий.

Программа ориентирована на повышение энергоэффективности жилищно-коммунальной и бюджетной сферы Сергиево-Посадского городского округа и снижение расхода топливно-энергетических ресурсов, повышение энергоэффективности зданий и сооружений.

Строительство станций обезжелезивания на ВЗУ, расположенных в сельской местности, позволит достичь качества питьевой воды до нормативных значений.

Реализация программы к 2027 году позволит:

-провести капитальный ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- уменьшить потери теплоносителя, холодной и горячей воды в трубопроводах;

- уменьшить процент износа инженерных сетей;

- сократить потери потребленной электроэнергии, повысить эффективность и надежность инженерных систем поселений за счет уменьшения количества аварий и уменьшения числа технологических остановок в инженерных системах;

- увеличить долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения с 84% до 90%;

- увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения с 23% до 26%;

- увеличить долю населения, проживающего в газифицированных населенных пунктах до 93%.

**4. Целевые показатели муниципальной программы муниципального образования**

**«Сергиево–Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности Сергиево–Посадского городского округа Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление коммунальной инфраструктуры | 03.05.01  03.05.04  01.02.02  01.02.03  02.01.01  02.01.03  02.02.01  03.02.01  03.02.03  03.02.09  08.01.16 |
| 2 | Повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | отраслевой показатель | процент | 27,0 | 27,6 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.01  05.02.02  06.01.02 |
| 2.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | отраслевой показатель | процент | 80,0 | 81,19 | 89,84 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.01  05.02.02  06.01.02  08.01.02  08.01.01  08.01.03 |
| 2.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | отраслевой показатель | процент | 85,57 | 78,73 | 85,6 | 86,27 | 87,27 | 88,27 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.01  05.02.02  06.01.02  08.02.05 |
| 2.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | отраслевой показатель | процент | 28,84 | 30,47 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 32,5 | Управление коммунальной инфраструктуры | 05.02.01  05.02.02  06.01.02 |

**Методика расчетов значений показателей эффективности**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | процент | Д – (Агтг+Аирикп+Апк-р)х100%, где  Д – доля актуализированных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  Астс – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  Авсиво – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  Апкр – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Московской области | ежегодно |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:  Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;  Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | ежегодно |
| 3 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | государственная программа | ежегодно |
| 4 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | ГИС ЖКХ | ежегодно |
| 5 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:  Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;  Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | ГИС ЖКХ | ежегодно |

**Методика расчетов значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | единиц | Значение показателя определяется как количество построеных, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения |
| 2 | 01 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | единиц | Значение показателя определяется как количество отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию об ъектов водоснабжения |
| 3 | 01 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев | единиц | Значение показателя определяется как количество отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев |
| 4 | 01 | 02 | 07 | Комплексная модернизация водопроводной сети с элементами закольцовки | единиц | Значение показателя определяется как количество построеных, реконструированных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения |
| 5 | 02 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод |
| 6 | 02 | 01 | 03 | Количество спроектированных канализационно-насосных станций | единиц | Значение показателя определяется как количество спроектированных канализационно-насосных станций |
| 7 | 02 | 01 | 03 | Количество спроектированных очистных сооружений | единиц | Значение показателя определяется как количество спроектированных очистных сооружений |
| 8 | 02 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 9 | 02 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции | единиц | Значение показателя определяется как количество приобретенных и смонтированных канализационных коллекторов, канализационных насосных станций |
| 10 | 03 | 01 | 07 | Количество построенных котельных, ед. | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных котельных |
| 11 | 03 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных, реконструируемых сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |
| 12 | 03 | 02 | 03 | Количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения | единиц | Значение показателя определяется как количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения |
| 13 | 03 | 02 | 03 | Количество построенных котельных | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных котельных |
| 14 | 03 | 02 | 03 | Количество реконструированных котельных | единиц | Значение показателя определяется как количество реконструированных котельных |
| 15 | 03 | 02 | 03 | Количество капитально отремонтированных тепловых сетей | единиц | Значение показателя определяется как количество капитально отремонтированных тепловых сетей |
| 16 | 03 | 02 | 03 | Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность | единиц | Значение показателя определяется как количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность |
| 17 | 03 | 02 | 08 | Количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей, ед. | единиц | Значение показателя определяется как количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей |
| 18 | 03 | 02 | 09 | Количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей | единиц | Значение показателя определяется как количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей |
| 19 | 03 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 20 | 03 | 05 | 03 | Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа на период с 2022 до 2040 года | 0-нет  1-да | Значение показателя определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| 21 | 03 | 05 | 04 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 22 | 03 | И3 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. | единиц | Значение показателя определяется как количество построенных (реконструируемых) канализационных насосных станций |
| 23 | 05 | 02 | 01 | Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах многоквартирных домах | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. |
| 24 | 05 | 02 | 02 | Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. |
| 25 | 06 | 01 | 02 | Количество построенных фасадных газопроводов | единиц | Значение показателя определяется как общее количество построенных фасадных газопроводов. |
| 26 | 06 | 01 | 02 | Количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание | единиц | Значение показателя определяется как общее количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание |
| 27 | 08 | 01 | 01 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 17 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | тыс.руб. | Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 28 | 08 | 01 | 02 | Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства на сумму 119 298,59 тыс. рублей, в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 2 877,64 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 9 413,83 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 7 708,53 тыс. рублей. | тыс.руб. | Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства |
| 29 | 08 | 01 | 03 | Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства на сумму 185 858,0 тыс. рублей (в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 185 858,0 тыс. рублей), в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 98 648,14 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 98 648,14 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 35 893,22 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 35 893,22 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 51 316,64 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 51 316,64 тыс. рублей. | тыс.руб. | Значение показателя определяется как сумма погашенной просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства |
| 30 | 08 | 01 | 13 | Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность, ед. | единиц | Значение показателя определяется как количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность |
| 31 | 08 | 01 | 16 | Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | тыс.руб. | Значение показателя определяется как реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения |
| 32 | 08 | 01 | 17 | Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках | единиц | Значение показателя определяется как общее количество установленных и подключенных дизель генераторных установок. |
| 33 | 08 | 01 | 18 | Ресурсоснабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение | единиц | Значение показателя определяется как общее количество организаций, получивших комплексное экологическое разрешение |
| 34 | 08 | 01 | 19 | Приобретена специализированная техника для аварийных бригад | единиц | Значение показателя определяется как общее количество приобретенной специализированной техники для аварийных бригад |
| 35 | 08 | 01 | 24 | Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | единиц | Значение показателя определяется как количество выполненных мероприятий |
| 36 | 08 | 02 | 05 | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | да/нет | Значение показателя определяется как выплаченные или невыплаченные денежные средства за осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 184 476,54 | 36 087,27 | 2 576,50 | 90 787,31 | | | | | | | | | 52 545,96 | 2 479,50 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 120 307,38 | 24 565,33 | 0,00 | 56 535,69 | | | | | | | | | 39 206,37 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 64 169,15 | 11 521,94 | 2 576,50 | 34 251,62 | | | | | | | | | 13 339,59 | 2 479,50 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2025-2026 | Итого | 63 213,27 | 0,00 | 0,00 | 35 826,24 | | | | | | | | | 27 387,03 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | |
| Средства бюджета Московской области | 51 771,66 | 0,00 | 0,00 | 29 341,69 | | | | | | | | | 22 429,97 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 441,61 | 0,00 | 0,00 | 6 484,55 | | | | | | | | | 4 957,06 | 0,00 |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | В том числе | | | | | | | 2026 | 2027 | Х | |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |  |  |
| 1 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | 1 | - |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2026 | Итого | 91 487,27 | 32 387,27 | 0,00 | 36 551,07 | | | | | | | | | 22 548,93 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | |
| Средства бюджета Московской области | 68 535,73 | 24 565,33 | 0,00 | 27 194,00 | | | | | | | | | 16 776,40 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22 951,54 | 7 821,94 | 0,00 | 9 357,07 | | | | | | | | | 5 772,53 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | 2026 | 2027 | | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 4 | 2 | - | - | - | | - | | - | | - | | 2 | - |  | |
| 1.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж (демонтаж) и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 2023-2027 | Итого | 14 366,00 | 3 700,00 | 2 576,50 | 3 000,00 | | | | | | | | | 2 610,00 | 2 479,5 | Управление коммунальной инфраструктуры | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 14 366,00 | 3 700,00 | 2 576,50 | 3 000,00 | | | | | | | | | 2 610,00 | 2 479,5 |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х | |
| I квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 54 | 10 | 11 | 13 | - | | 5 | | 10 | | 13 | | 10 | 10 |
| 1.4 | Мероприятие 02.07 ‒ Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения | 2025 | Итого | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 | 15 410,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 | 15 410,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Комплексная модернизация водопроводной сети с элементами закольцовки, ед |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х | |
| I квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | 1 | - | | - | | - | | 1 | | - | - |
| **Итого по подпрограмме** | | | **Итого** | **184 476,54** | **36 087,27** | **2 576,50** | **90 787,31** | | | | | | | | | **52 545,96** | **2 479,50** |  | |
| **Средства бюджета Московской области** | **120 307,39** | **24 565,33** | **0,00** | **56 535,69** | | | | | | | | | **39 206,37** | **0,00** |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | **64 169,15** | **11 521,94** | **2 576,50** | **34 251,62** | | | | | | | | | **13 339,59** | **2 479,50** |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,

на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Станция водоочистки пос. Птицеград г. Сергиев Посад | 130 куб.м/час | Строительство | 20.01.25-29.11.26 | 30.11.26 |  |  | Итого по обьекту: | 63 213,27 | 35 826,24 | 27 387,03 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 51 771,66 | 29 341,69 | 22 429,97 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 441,61 | 6 484,55 | 4 957,06 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 63 213,27 | 35 826,24 | 27 387,03 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 51 771,66 | 29 341,69 | 22 429,97 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 441,61 | 6 484,55 | 4 957,06 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 63 213,27 | 35 826,24 | 27 387,03 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 51 771,66 | 29 341,69 | 22 429,97 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 441,61 | 6 484,55 | 4 957,06 | 0,00 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,

на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.02 «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1. | Станция обезжелезивания д. Здравница, Сергиево-Посадский г.о. |  | Приобретение и монтаж | 2023 | 2023 |  |  | Итого по объекту: | 14 805,61 | 14 805,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 11 015,37 | 11 015,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 790,24 | 3 790,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Станция обезжелезивания д. Зубцово, Сергиево-Посадский г.о. |  | Приобретение и монтаж | 2023 | 2023 |  |  | Итого по объекту: | 17 581,66 | 17 581,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 13 549,96 | 13 549,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 031,70 | 4 031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Станция водоочистки п. Зеленый, Сергиево-Посадский городской округ | 340 куб.м/час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.25 – 29.11.26 | 30.11.26 |  |  | Итого по объекту: | 29 450,00 | 0,00 | 0,00, | 18 291,37 | 11 158,63 |  |
| Средства бюджета Московской области | 21 910,80 | 0,00 | 0,00 | 13 608,78 | 8 302,02 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 539,20 | 0,00 | 0,00 | 4 682,59 | 2 856,61 |
| 4. | Станция водоочистки д. Семенково, Сергиево-Посадский городской округ | 500 куб.м/час | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 20.01.25-29.11.26 | 30.11.26 |  |  | Итого по обьекту: | 29 650,00 | 0,00 | 0,00 | 18 259,70 | 11 390,30 |  |
| Средства бюджета Московской области | 22 059,60 | 0,00 | 0,00 | 13 585,22 | 8 474,38 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 590,40 | 0,00 | 0,00 | 4 674,48 | 2 915,92 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 91 487,27 | 32 387,27 | 0,00 | 36 551,07 | 22 548,93 |  |
| Средства бюджета Московской области | 68 535,73 | 24 565,33 | 0,00 | 27 194,00 | 16 776,40 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22 951,54 | 7 821,94 | 0,00 | 9 357,07 | 5 772,53 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 91 487,27 | 32 387,27 | 0,00 | 36 551,07 | 22 548,93 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 68 535,73 | 24 565,33 | 0,00 | 27 194,00 | 16 776,40 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22 951,54 | 7 821,94 | 0,00 | 9 357,07 | 5 772,53 |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

предназначенного для решения вопросов местного значения Сергиево-Посадского городского округа Московской области,

на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджету Сергиево-Посадского городского округа Московской области, либо финансирование которых осуществляется за счёт средств Сергиево-Посадского городского округа Московской области, предусмотренная мероприятием 02.07 «Организация в границах муниципального образования водоснабжения населения» подпрограммы 1 «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес объекта |  | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |  | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Комплексная модернизация водопроводной сети с элементами закольцовки г.Краснозаводск, п.Зелёный, д.Рогачево и с. Сватково |  |  | проектирование | 2025 | 2025 |  |  | Итого по обьекту: | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Всего по перечню | |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Всего по мероприятию | |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 15 410,00 | 15 410,00 | 0,00 | 0,00 |

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2027 | Итого | 1 295 359,36 | 0,00 | 204 392,29 | 307 196,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 446 807,35 | 336 963,31 |  |
| Средства бюджета Московской области | 962 550,99 | 0,00 | 108 800,00 | 223 689,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 369 588,90 | 260 472,64 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 332 808,37 | 0,00 | 95 592,29 | 83 506,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 218,85 | 76 490,67 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2024-2027 | Итого | 1 191 468,99 | 0,00 | 140 750,32 | 292 094,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 421 661,35 | 336 963,31 | МБУ «Развитие» |
| Средства бюджета Московской области | 962 550,99 | 0,00 | 108 800,00 | 223 689,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 369 588,90 | 260 472,64 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 228 918,00 | 0,00 | 31 950,32 | 68 404,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 072,45 | 76 490,67 |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 2 | - | - | - | - | | | | | | | - | | | | - | | | | - | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах муниципального образования водоотведения | 2024-2026 | Итого | 103 890,37 | 0,00 | 63 641,97 | 15 102,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 146,40 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Развитие» |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 103 890,37 | 0,00 | 63 641,97 | 15 102,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 146,40 | 0,00 |
| Количество спроектированных канализационно-насосных станций, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | | | | | 9 месяцев | | | | 12 месяцев |
| 6 | - | 5 | 1 | | - | | | | | - | | | | | - | | | | 1 | - | - |
|  | Количество спроектированных очистных сооружений, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 1 | - | - | - | | - | | | | | | - | | | | - | | | - | | 1 | - |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 271 567,12 | 113 009,35 | 133 800,75 | 20 856,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 900,94 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 244 600,99 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 902,29 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 26 966,13 | 1 130,09 | 3 981,31 | 20 856,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 998,65 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2025 | Итого | 267 666,18 | 113 009,35 | 133 800,75 | 20 856,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 241 698,70 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 25 967,48 | 1 130,09 | 3 981,31 | 20 856,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | | | | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 3 | - | 2 | 1 | | | | - | | | | | | - | | - | | | 1 | | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.02– Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2025-2026 | Итого | 3 900,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 900,94 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 2 902,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 902,29 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 998,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 998,65 | 0,00 |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные насосные станции, ед. | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | | | | | В том числе: | | | | | | | | | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 квартал | | | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | | | | | | - | | | | - | - | | - | | | | 1 | - | - |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | **Итого** | **1 566 926,48** | **113 009,35** | **338 193,04** | **328 052,09** | | | | | | | | | | | | | | | | | **450 708,69** | **336 963,31** | X |
| **Средства бюджета Московской области** | **1 207 151,98** | **111 879,26** | **238 619,44** | **223 689,45** | | | | | | | | | | | | | | | | | **372 491,19** | **260 472,64** |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | **359 774,50** | **1 130,09** | **99 573,60** | **104 362,64** | | | | | | | | | | | | | | | | | **78 217,50** | **76 490,67** |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности ,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству  /реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство очистных сооружений в с. Сватково г.о. Сергиево-Посадский (в т.ч. ПИР) |  | с. Сватково | Строительство | 2024-2027 | 2027 |  | 140 750,32 | Итого: | 815 899,80 | 0,00 | 140 750,32 | 117 652,36 | 220 533,81 | 336 963,31 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| 108 800,00 | Средства бюджета Московской области | 630 690,56 | 0,00 | 108 800,00 | 90 945,28 | 170 472,64 | 260 472,64 |  |
| 31 950,32 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 185 209,24 | 0,00 | 31 950,32 | 26 707,08 | 50 061,17 | 76 490,67 |  |
| 2. | Строительство очистных сооружений канализации в д. Зубцово |  | д.Зубцово | Строительство | 2025-2026 | 2026 |  |  | Итого: | 335 212,57 | 0,00 | 0,00 | 134 085,03 | 201 127,54 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 331 860,43 | 0,00 | 0,00 | 132 744,17 | 199 116,26 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 352,14 | 0,00 | 0,00 | 1 340,86 | 2 011,28 | 0,00 |  |
| 3. | Технологическое присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения очистных сооружений в с.Сватково |  | с. Сватково | Строительство | 2025 | 2025 |  |  | Итого: | 40 356,62 | 0,00 | 0,00 | 40 356,62 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 40 356,62 | 0,00 | 0,00 | 40 356,62 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 191 468,99 | 0,00 | 140 750,32 | 292 094,01 | 421 661,35 | 336 963,31 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 962 550,99 | 0,00 | 108 800,00 | 223 689,45 | 369 588,90 | 260 472,64 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 228 918,00 | 0,00 | 31 950,32 | 68 404,56 | 52 072,45 | 76 490,67 |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03. «Организация в границах городского округа водоотведения» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так дале е) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству  /реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосных станций по адресам г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова; г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина (1-3 этапы)» |  | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова; г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина | Проектирование | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 24 999,00 | 0,00 | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 24 999,00 | 0,00 | 24 999,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, д. 2а/1» |  | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, д. 2а/1 | Проектирование | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 8 642,97 | 0,00 | 8 642,97 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 8 642,97 | 0,00 | 8 642,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений канализации д. Короськово» |  | д. Короськово | Проектирование | 2025 | 2026 |  |  | Итого: | 30 146,40 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 146,40 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 30 146,40 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 25 146,40 |  |
| 4. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция канализационно-насосной станции по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Митькина» |  | г. Сергиев Посад, ул. Митькина | Проектирование | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Разработка схемы водоотведения поверхностного стока г.Сергиев Посад |  | г. Сергиев Посад, ул. Митькина |  | 2025 | 2025 |  |  | Итого: | 10 102,00 | 0,00 | 0,00 | 10 102,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 10 102,00 | 0,00 | 0,00 | 10 102,00 | 0,00 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 103 890,37 | 0,00 | 63 641,97 | 15 102,00 | 25 146,40 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 103 890,37 | 0,00 | 63 641,97 | 15 102,00 | 25 146,40 |  |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности ,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству  /реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Реконструкция городского канализационного коллектора от улицы Ильинской до КНС №1 на ул.Митькина г.Сергиев Посад, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул.Сергиевская, от КНС №1 до ул. Клубная (1 и 2 этапы ) (в том числе ПИР) |  | г. Сергиев Посад | Реконструкция | 2023-2024 | 2024 |  |  | Итого: | 244 996,18 | 113 009,35 | 131 130,75 | 856,08 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 241 698,70 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 297,48 | 1 130,09 | 1 311,31 | 856,08 | 0,00 |  |
| 2. | Проектирование сетей водоотведения ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад |  | ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад | Проектирование | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 670,00 | 0,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство канализационно-насосной станции по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Симоненкова» |  | ул. Симоненкова Сергиев Посад | Проектирование | 2025 | 2025 |  |  | Итого: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 267 666,18 | 113 009,35 | 133 800,75 | 20 856,08 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 241 698,70 | 111 879,26 | 129 819,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 25 967,48 | 1 130,09 | 3 981,31 | 20 856,08 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности ,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы 2 «Системы водоотведения» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству  /реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Приобретение монтаж и ввод оборудования на КНС ул.Фестивальная |  | ул.Фестивальная Сергиев Посад | строительство | 20.01.26-29.11.26 | 30.11.26 |  |  | Итого: | 3 900,94 | 0,00 | 3 900,94 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 902,29 | 0,00 | 2 902,29 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 998,65 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 3 900,94 | 0,00 | 3 900,94 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 902,29 | 0,00 | 2 902,29 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 998,65 | 0,00 | 998,65 | 0,00 |  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2027 | Итого | 1 254 654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 62 732,73 | 1 191 921,85 |  |
| Средства бюджета Московской области | 933 463,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 46 673,15 | 886 789,86 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 321 191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 059,58 | 305 131,99 |
| 1.1. | Мероприятие 01.07 –  Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2025-2027 | Итого | 1 254 654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 62 732,73 | 1 191 921,85 | Управление коммунальной инфраструктуры |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 933 463,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 46 673,15 | 886 789,86 |
|  |  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 059,58 | 305 131,99 |
| Количество построенных котельных, ед. |  | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | | | | | - | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 940 652,58 | 11 486,88 | 35 645,36 | 86 019,08 | | | | | 254 535,13 | 552 966,13 |  |
| Средства бюджета Московской области | 667 785,26 | 0,00 | 3 350,22 | 63 654,12 | | | | | 189 374,13 | 411 406,79 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 272 867,32 | 11 486,88 | 32 295,14 | 22 364,96 | | | | | 65 161,00 | 141 559,34 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 –  Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 480 159,64 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | 237 955,63 | 237 955,63 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 354 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 177 038,98 | 177 038,98 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 126 081,68 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | 60 916,65 | 60 916,65 |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. |  | X | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2.2 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах муниципального образования теплоснабжения населения | 2023-2024 | Итого | 38 356,54 | 7 238,50 | 31 118,04 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Благоустройство» Сергиево-Посадского городского округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 38 356,54 | 7 238,50 | 31 118,04 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество разработанных планов действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Количество построенных котельных, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество реконструированных котельных, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество капитально отремонтированных тепловых сетей, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2025-2027 | Итого | 331 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 579,50 | 315 010,50 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 246 702,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 12 335,15 | 234 367,81 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 84 887,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 4 244,35 | 80 642,69 |
| Количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 2.4. | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2024-2025 | Итого | 90 546,40 | 0,00 | 4 527,32 | 86 019,08 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 67 004,34 | 0,00 | 3 350,22 | 63 654,12 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 23 542,06 | 0,00 | 1 177,10 | 22 364,96 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество спроектированных и капитально отремонтированных тепловых сетей, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 05  «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» | 2023-2027 | Итого | 28 484,04 | 5 984,04 | 6 000,00 | 6 500,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 28 484,04 | 5 984,04 | 6 000,00 | 6 500,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3.1. | Мероприятие 05.01.  Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | 2023-2027 | Итого | 13 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 13 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Мероприятие 05.03.  Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2025-2027 | Итого | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сергиево-Посадского городского округа на период с 2022 до 2040 года | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 53.3. | Мероприятие 05.04.  Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2023-2027 | Итого | 13 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 13 992,02 | 2 992,02 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Основное мероприятие И3 –Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | 2025-2027 | Итого | 1 000 235,04 | 0,00 | 0,00 | 354 180,38 | | | | | 227 777,21 | 418 277,45 | Управление коммунальной инфраструктуры, МБУ «Развитие» |
| Средства федерального бюджета | 458 184,80 | 0,00 | 0,00 | 173 548,30 | | | | | 104 777,30 | 179 859,20 |
| Средства бюджета Московской области | 403 285,33 | 0,00 | 0,00 | 134 390,25 | | | | | 91 511,92 | 177 383,16 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 138 764,91 | 0,00 | 0,00 | 46 241,83 | | | | | 31 487,99 | 61 035,09 |
| 4.1 | Мероприятие И3.01 – Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности) | 2025-2027 | Итого | 1 000 235,04 | 0,00 | 0,00 | 354 180,38 | | | | | 227 777,21 | 418 277,45 |  |
| Средства федерального бюджета | 458 184,80 | 0,00 | 0,00 | 173 548,30 | | | | | 104 777,30 | 179 859,20 |
| Средства бюджета Московской области | 403 285,33 | 0,00 | 0,00 | 134 390,25 | | | | | 91 511,92 | 177 383,16 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 138 764,91 | 0,00 | 0,00 | 46 241,83 | | | | | 31 487,99 | 61 035,09 |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | - | - | | | | | - | 3 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | **Итого** | **3 224 026,24** | **17 470,92** | **41 645,36** | **446 699,46** | | | | | **550 045,07** | **2 168 165,43** |  |
| **Средства федерального бюджета** | **458 184 80** | **0,00** | **0,00** | **173 548,30** | | | | | **104 777,30** | **179 859,20** |
| **Средства бюджета Московской области** | **2 004 533,60** | **0,00** | **3 350,22** | **198 044,37** | | | | | **327 559,20** | **1 475 579,81** |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | **761 307,84** | **17 470,92** | **38 295,14** | **75 106,79** | | | | | **117 708,57** | **512 726,42** |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству  /реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ  412 | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство котельной мощностью 75,6 МВт по адресу: Московская область, г. Пересвет (в т.ч. ПИР) |  | г.Пересвет | Проектирование, строительство | 2026 | 2027 |  |  | Итого: | 1 254 654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 732,73 | 1 191 921,85 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 933 463,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 673,15 | 886 789,86 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 321 191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 059,58 | 305 131,99 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 254 654,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 673,15 | 1 191 921,85 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 933 463,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 673,15 | 886 789,86 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 321 191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 131,99 |  |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству  /реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Проектирование сетей водоснабжения, водоотведения в переулках Банный Двор, Вокзальный г. Сергиев Посад |  | пер. Банный Двор, Вокзальный г. Сергиев Посад | Проектирование | 2023 | 2023 |  |  | Итого: | 4 248,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 248,38 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Канализационные сети ул. Фаворского, Садовая, 8 Марта, Крестьянская, Нагорная, Штатно-Северная и поселка Гражданский г.п. Сергиев Посад Сергиево-Посадского городского округа Московской области | 6,0км | ул. Фаворского, Садовая, 8 Марта, Крестьянская, Нагорная, Штатно-Северная и поселка Гражданский г. Сергиев Посад | Проектирование, строительство | 20.01.26-20.11.27 | 30.11.27 |  |  | Итого: | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 334 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 400,00 | 167 400,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 57 600,00 |  |
| 3. | Сети водоотведения ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад | 1531,35м | ул. Коршуниха с. Глинково г. Сергиев Посад | Проектирование, строительство | 20.11.26-29.11.27 | 30.11.27 |  |  | Итого: | 25 911,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 955,63 | 12 955,63 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 19 277,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 638,98 | 9 638,98 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 633,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316,65 | 3 316,65 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 480 159,64 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 237 955,63 | 237 955,63 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 354 077,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 038,98 | 177 038,98 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 126 081,68 | 4 248,38 | 0,00 | 0,00 | 60 916,65 | 60 916,65 |  |  |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Откры-тие объекта  строительства (реконструкции) | Предельная стоимость объекта строительства(реконструкции)  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта строительства (реконструкции)  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Строительство газовой блочно-модульной котельной в районе дер. Зубачево (в том числе ПИР) |  | д. Зубачево Сергиево-Посадский городской округ | Строительство | 2023 | 2023 |  |  | Итого: | 6 639,00 | 6 639,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 639,00 | 6 639,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Реконструкция газовой блочно-модульной котельной в районе дер. Зубачево (в том числе ПИР) |  | д. Зубачево Сергиево-Посадский городской округ | Реконструкция | 2024 | 2024 |  |  | Итого: | 22 970,00 | 0,00 | 22 970,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 22 970,00 | 0,00 | 22 970,00 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 29 609,00 | 6 639,00 | 22 970,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 29 609,00 | 6 639,00 | 22 970,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов капитального ремонта объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Элементы объекта | Сроки  проведения работ | Открытие | Профинансировано на  01.01.2024 (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Капитальный  ремонт участков  тепловых сетей Ду  50 от тепловой  камеры ТК-98  ул. Озерная, д. 5  до потребителя  стадион «Ферма»  (тренажерный зал,  здание) | г. Сергиев  Посад,  ул. Озерная,  д. 5 | Капитальный ремонт | Х | 2024 | 2024 |  | Всего по объекту: | 2 574,04 | 2 574,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 2 574,04 | 2 574,04 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе  по объекту: | Х | Х | Х |  | Итого | 2 574,04 | 2 574,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 2 574,04 | 2 574,04 | 0,00 | 0,00 |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03. «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки приобретения объекта недвижимого имущества | Дата приобретения объекта недвижимого имущества | Предельная стоимость приобретения объекта  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2024 | 2025 | 2026 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Приобретение в муниципальную собственность нежилого здания, наименование: Газовая котельная, общей площадью 118,90 кв.м., с кадастровым номером 50:05:0000000:13008, с установленным котельным оборудованием, с трубой расположенного на земельном участке площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 50:05:0070406:99 категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: строительство блочной газовой котельной, по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, улица Вознесенская, дом 103а |  | г. Сергиев Посад, улица Вознесенская, дом 103а | Приобретение в муниципальную собственность |  | 06.09.2024 | 5574,00 |  | Итого: | 5 574,00 | 5 574,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 574,00 | 5 574,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 5 574,00 | 5 574,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 574,00 | 5 574,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов капитального ремонта объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Элементы объекта | Сроки  проведения работ | Открытие | Профинансировано на  01.01.2024 (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство участков тепловой сети по адресу: Московская область, г. Пересвет, от котельной до камеры (в т.ч. ПИР) | Московская  область,  Сергиево-  Посадский  г.о.,  г.Пересвет | Проектирование,  строительство | Х | 2026 | 2027 |  | Всего по объекту: | 331 590,00 | 0,00 | 16 579,50 | 315 010,50 |
|  | Средства бюджета  Московской  области | 246 702,96 | 0,00 | 12 335,15 | 234 367,81 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 84 887,04 | 0,00 | 4 244,35 | 80 642,69 |
| В том числе  по объекту: | Х | Х | Х |  | Итого | 331 590,00 | 0,00 | 16 579,50 | 315 010,50 |
|  | Ср едства бюджета  Московской  области | 246 702,964 | 0,00 | 12 335,15 | 234 367,81 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 84 887,04 | 0,00 | 4 244,35 | 80 642,69 |

Адресный перечень объектов капитального ремонта объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Элементы объекта | Сроки  проведения работ | Открытие | Профинансировано на  01.01.2024 (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Капитальный  ремонт участков  тепловых сетей по  адресу: Московская  область, Сергиево-  Посадский г.о.,  г. Хотьково, от К-6  на МОПБ № 5  (в т.ч. ПИР) | Московская  область,  Сергиево-  Посадский  г.о.,  г. Хотьково | Проектирование,  капитальный ремонт | Х | 20.06.24 - 14.10.25 | 15.10.25 |  | Всего по объекту: | 90 546,40 | 4 527,32 | 86 019,08 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Московской  области | 67 004,34 | 3 350,22 | 63 654,12 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 23 542,06 | 1 177,10 | 22 364,96 | 0,00 |
| В том числе  по объекту: | Х | Х | Х |  | Итого | 90 546,40 | 4 527,32 | 86 019,08 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Московской  области | 67 004,34 | 3 350,22 | 63 654,12 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 23 542,06 | 1 177,10 | 22 364,96 | 0,00 |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием И3.01. «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности)» подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Элементы объекта | Сроки  проведения работ | Открытие | Профинансировано на  01.01.2024 (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Строительство канализационно-насосных станций по адресам: г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября | Московская  область, г.Сергиев Посад, ул.40 лет Октября | Строительно-монтажные работы | Х | 20.01.2025-29.12.2027 | 30.12.2027 | 0,00 | Всего по объекту: | 450 083,78 | 0,00 | 224 115,52 | 112 984,13 | 112 984,13 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 210 372,30 | 0,00 | 109 816,60 | 51 972,60 | 48 583,10 |
| 0,00 | Средства бюджета  Московской  области | 178 345,32 | 0,00 | 85 038,39 | 45 392,57 | 47 914,36 |
| 0,00 | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 61 366,16 | 0,00 | 29 260,53 | 15 618,96 | 16 486,67 |
| 2. | Строительство канализационно-насосных станций по адресам: г. Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова | Московская  область, г.Сергиев Посад, ул. Ивана Евсикова | Строительно-монтажные работы | Х | 20.01.2025-29.12.2027 | 30.12.2027 | 0,00 | Всего по объекту: | 196 019,19 | 0,00 | 97 813,58 | 49 102,81 | 49 102,80 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 91 630,00 | 0,00 | 47 928,60 | 22 587,20 | 21 114,20 |
| 0,00 | Средства бюджета  Московской  области | 77 665,54 | 0,00 | 37 114,42 | 19 727,61 | 20 823,51 |
| 0,00 | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 26 723,65 | 0,00 | 12 770,56 | 6 788,00 | 7 165,09 |
| 3. | Строительство канализационно-насосных станций по адресам: г. Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина | Московская  область, г.Сергиев Посад, проезд Сержанта Налдина | Строительно-монтажные работы | Х | 20.01.2025-29.12.2027 | 30.12.2027 | 0,00 | Всего по объекту: | 64 631,82 | 0,00 | 32 251,28 | 16 190,27 | 16 190,27 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 30 212,40 | 0,00 | 15 803,10 | 7 447,50 | 6 961,80 |
| 0,00 | Средства бюджета  Московской  области | 25 608,04 | 0,00 | 12 237,44 | 6 504,62 | 6 865,98 |
| 0,00 | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 8 811,38 | 0,00 | 4 210,74 | 2 238,15 | 2 362,49 |
| 4 | Строительство КНС № 1, ул. Митькина (в т.ч. ПИР) | Московская  область, г.Сергиев Посад, ул. Митькина | Строительно-монтажные работы | Х | 20.01.2025-29.12.2028 | 30.12.2028 | 0,00 | Всего по объекту: | 293 803,92 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 240 000,25 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 125 970,10 | 0,00 | 0,00 | 22 770,00 | 103 200,10 |
| 0,00 | Средства бюджета  Московской  области | 125 970,10 | 0,00 | 0,00 | 19 887,12 | 101 779,31 |
| 0,00 | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 41 863,72 | 0,00 | 0,00 | 6 842,88 | 35 020,84 |
|  |  |  | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х |  | Итого | 1 000 235,04 | 0,00 | 354 180,38 | 227 777,21 | 418 277,45 |
|  | Средства федерального бюджета | 458 184,80 | 0,00 | 173 548,30 | 104 777,30 | 179 859,20 |
|  | Средства бюджета  Московской  области | 403 285,33 | 0,00 | 134 390,25 | 91 511,92 | 177 383,16 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 138 764,91 | 0,00 | 46 241,83 | 31 487,99 | 61 035,09 |

**Подпрограмма V«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Перечень мероприятий подпрограммы V«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 02** – Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 6 506,45 | 5 944,00 | 22,45 | 200,00 | | | | | 170,00 | 170,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 506,45 | 5 944,00 | 22,45 | 200,00 | | | | | 170,00 | 170,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 – Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 583,98 | 21,53 | 22,45 | 200,00 | | | | | 170,00 | 170,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 583,98 | 21,53 | 22,45 | 200,00 | | | | | 170,00 | 170,00 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах многоквартирных домах, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 171 | 7 | 68 | 36 | - | 10 | 20 | 36 | 30 | 30 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 5922,47 | 5 922,47 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5922,47 | 5 922,47 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество установленных автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | X |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2950 | 2 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | **Итого** | **6 506,45** | **5 944,00** | **22,45** | **200,00** | | | | | **170,00** | **170,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | **6 506,45** | **5 944,00** | **22,45** | **200,00** | | | | | **170,00** | **170,00** |

**Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01** – Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах | 2023-2027 | Итого | 33 812,00 | 13 092,00 | 4 720,00 | 6 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 33 812,00 | 13 092,00 | 4 720,00 | 6 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 – Организация в границах муниципального образования газоснабжения населения | 2023-2027 | Итого | 33 812,00 | 13 092,00 | 4 720,00 | 6 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 33 812,00 | 13 092,00 | 4 720,00 | 6 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Количество построенных фасадных газопроводов, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | Х |
|  |  | год | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 10 | 6 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Количество заключенных договоров на ТО газопроводов и газовое обслуживание, ед. |  | Х | Всего | 2023 | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | **Итого** | **33 812,00** | **13 092,00** | **4 720,00** | **6 000,00** | | | | | **5 000,00** | **5 000,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | **33 812,00** | **13 092,00** | **4 720,00** | **6 000,00** | | | | | **5 000,00** | **5 000,00** |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02. «Организация в границах городского округа газоснабжения населения» подпрограммы 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству  /реконструкции объектов | Откры-тие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости  до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ  (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Фасадные газопроводы д.Самотовино д.15,16,17,23 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа |  | Сергиево-Посадский городской округ, д.Самотовино, д.15,16,17,23 |  | 2022 | 2023 |  | 2 425,07 | Итого: | 8 645,00 | 8 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 425,07 | Средства бюджета городского округа | 8 645,00 | 8 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Фасадные газопроводы д.Кузьмино д.4,5,9,10,27,32; с.Константиново ул.Октябрьская д.8,9,10 – корректировка проекта, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа |  | Сергиево-Посадский городской округ, д.Кузьмино д.4,5,9,10,27,32; с.Константиново д.8,9,10 |  | 2022 | 2027 |  | 77,05 | Итого: | 9 337,00 | 77,00 | 2 160,00 | 2 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 77,05 | Средства бюджета городского округа | 9 337,00 | 77,00 | 2 160,00 | 2 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
| 3. | Фасадные газопроводы п.Здравница д.1,3 – выполнение проектно-изыскательских работ, технологическое присоединение, выполнение строительно-монтажных работ, строительный контроль, пуск газа |  | Сергиево-Посадский городской округ,п.Здравница д.1,3 |  | 2022 | 2023 |  | 1 149,12 | Итого: | 1 592,00 | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 149,12 | Средства бюджета городского округа | 1 592,00 | 1 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Х | Х | Х | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х | Всего: | 19 574,00 | 10 314,00 | 2 160,00 | 2 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 19 574,00 | 10 314,00 | 2 160,00 | 2 000,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |  |  |

**Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 86 046,36 | 8 399,81 | 18 201,23 | 42 445,32 | 10 000,00 | 7 000,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 86 046,36 | 8 399,81 | 18 201,23 | 42 445,32 | 10 000,00 | 7 000,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.03 -  Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Итого | 86 046,36 | 8 399,81 | 18 201,23 | 42 445,32 | 10 000,00 | 7 000,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 86 046,36 | 8 399,81 | 18 201,23 | 42 445,32 | 10 000,00 | 7 000,00 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | **Итого** | **86 046,36** | **8 399,81** | **18 201,23** | **42 445,32** | **10 000,00** | **7 000,00** |  |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | **86 046,36** | **8 399,81** | **18 201,23** | **42 445,32** | **10 000,00** | **7 000,00** |

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2023-2026 | Итого | 1 225 511,13 | 322 156,59 | 0,00 | 839 718,54 | | | | | 63 636,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 141 310,88 | 119 298,59 | 0,00 | 22 012,29 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 084 200,25 | 202 858,00 | 0,00 | 817 706,25 | | | | | 63 636,00 | 0,00 |
| 11.1. | Мероприятие 01.01 – Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | 2023 | Итого | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 17 млн рублей с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 000,00 | 17 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 01. 02 –  Выполнение отдельных мероприятий муниципальных программ | 2023 | Итого | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства на сумму 119 298,59 тыс. рублей, в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 2 877,64 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 9 413,83 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 7 708,53 тыс. рублей. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 119 298,59 | 119 298,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Детализация мероприятия 01. 02. 01. – Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед кредиторами с целью предупреждения их банкротства | 2023 | Итого | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 119 298,59 | 119 298,59 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 01. 03-  Погашение просроченной задолженности за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение) муниципальных предприятий с целью предупреждения их банкротства и (или) субсидиарной ответственности муниципальных образований Московской области | 2023 | Итого | 185 858,00 | 185 858,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 185 858,00 | 185 858,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Погашение просроченной задолженности муниципальных предприятий перед поставщиками энергоресурсов с целью предупреждения их банкротства на сумму 185 858,0 тыс. рублей (в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 185 858,0 тыс. рублей), в том числе: муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» в сумме 98 648,14 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 98 648,14 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Районные коммунальные системы» в сумме 35 893,22 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 35 893,22 тыс. рублей; муниципального унитарного предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Краснозаводская коммунальная компания» в сумме 51 316,64 тыс. рублей, в том числе перед поставщиком газа на сумму не менее 51 316,64 тыс. рублей. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 185 858,00 | 185 858,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.4. | Мероприятие 01.13 - Приобретение объектов теплоснабжения | 2025 | Итого | 84 298,00 | 0,00 | 0,00 | 84 298,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 62 717,71 | 0,00 | 0,00 | 62 717,71 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 21 580,29 | 0,00 | 0,00 | 21 580,29 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Количество котельных, приобретенных в муниципальную собственность, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
| 11.5. | Мероприятие 01.16 - Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2025 | Итого | 409 151,54 | 0,00 | 0,00 | 409 151,54 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 409 151,54 | 0,00 | 0,00 | 409 151,54 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий, связанных с возникновением особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 11.5. | Мероприятие 01.17 - Установка специализированного оборудования на территории муниципальных образований | 2025-2026 | Итого | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310,00 | | | | | 12 390,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310,00 | | | | | 12 390,00 | 0,00 |
| Установлены и подключены дизель генераторные установки на специализированных площадках, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 11.6. | Мероприятие 01.18 – Возмещение затрат, связанных с получением комплексных экологических разрешений | 2025 | Итого | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ресурсо снабжающие организации, получившие комплексное экологическое разрешение, ед. |  | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 11.7. | Мероприятие 01.19 – Приобретение специализированной техники для аварийных бригад | 2025-2026 | Итого | 51 678,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | | | | | 51 246,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 51 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 51 246,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Приобретена специализированная техника для аварийных бригад, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - |  |
| 11.8. | Мероприятие 01.24 – Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | 2025 | Итого | 324 027,00 | 0,00 | 0,00 | 324.027,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 324 027,00 | 0,00 | 0,00 | 324 027,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Реализация мероприятий, связанных с возникновением в 2025 году особых обстоятельств в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | 2026 год | 2027 год | Всего | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Итого | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023 | Итого | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Управление коммунальной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом, (да/нет) (1/0) | Х | Х | Всего | 2023 год | 2024 | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по подпрограмме** |  | **Итого** | **1 226 974,13** | **323 619,59** | **0,00** | **839 718,54** | | | | | **63 636,00** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **1 085 663,25** | **204 321,00** | **0,00** | **817 706,25** | | | | | **63 636,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа** | **141 310,88** | **119 298,59** | **0,00** | **22 012,29** | | | | | **0,00** | **0,00** |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) объектов муниципальной формы собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.13. «Приобретение объектов теплоснабжения» подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид/подвид работ | Элементы объекта | Сроки  проведения работ | Открытие | Профинансировано на  01.01.2024 (тыс.руб.) | Источники  финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Селково, д. 19б | Московская  область,  Сергиево-  Посадский  г.о.,  д.Селково д.19б | Приобретение | Х | 2025 | 2025 |  | Всего по объекту: | 32 548,00 | 0,00 | 32 548,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской  области | 24 215,71 | 0,00 | 24 215,71 | 0,00 |
| Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 8 332,29 | 0,00 | 8 332,29 | 0,00 |
| 2. | Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Федорцово | Московская  область,  Сергиево-  Посадский  г.о.,  д.Федорцово | Приобретение | Х | 2025 | 2025 |  | Всего по объекту: | 19 105,00 | 0,00 | 19 105,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Московской  области | 14 214,12 | 0,00 | 14 214,12 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 4 890,88 | 0,00 | 4 890,88 | 0,00 |
| 3. | Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Трехселище, д. 5/1 | Московская  область,  Сергиево-  Посадский  г.о.,  д.Трехселище д.5/1 | Приобретение | Х | 2025 | 2025 |  | Всего по объекту: | 7 909,00 | 0,00 | 7 909,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Московской  области | 5 884,30 | 0,00 | 5 884,30 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 2 024,70 | 0,00 | 2 024,70 | 0,00 |
| 4. | Приобретение котельной по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, д. Торгашино, № 68в | Московская  область,  Сергиево-  Посадский  г.о.,  д.Торгашино д.68в | Приобретение | Х | 2025 | 2025 |  | Всего по объекту: | 24 736,00 | 0,00 | 24 736,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Московской  области | 18 403,58 | 0,00 | 18 403,58 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 6 332,42 | 0,00 | 6 332,42 | 0,00 |
|  | Всего по мероприятию |  |  | Х | Х | Х |  | Итого | 84 298,00 | 0,00 | 84 298,00 | 0,00 |
|  | Ср едства бюджета  Московской  области | 62 717,71 | 0,00 | 62 717,71 | 0,00 |
|  | Средства бюджета  Сергиево-  Посадского  городского округа | 21 580,29 | 0,00 | 21 580,29 | 0,00 |

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчёт о реализации мероприятия.

**7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

7.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

7.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6, установленной Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.11.2022 №499-ПГ. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.