Приложение

к постановлению администрации

Сергиево-Посадского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Муниципальная программа муниципального образования**

**«Сергиево-Посадский городской округ Московской области»**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

1. Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа, курирующий вопросы в сфере дорожного хозяйства и транспорта |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Сергиево-Посадского городского округа |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1.Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения;2.Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области; 3.Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| Подпрограмма 1: «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (управление транспорта, связи и дорожной деятельности) |
| Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения» | Администрация Сергиево-Посадского городского округа (управление транспорта, связи и дорожной деятельности) |
| Подпрограмма 3: «Дороги Подмосковья» |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. |
| 3. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | **Всего** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Средства федерального бюджета | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | **1 476 486,80** | 579 679,79 | 75 708,24 | 294 715,77 | 378 170,00 | 148 213,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | **3 503 798,41** | 583 545,95 | 818 889,17 | 923 850,49 | 589 537,90 | 587 974,90 |
| Внебюджетные средства | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | **4 980 285,21** | **1 163 225,74** | **894 597,41** | **1 218 566,26** | **967 707,90** | **736 187,90** |

 **2.** **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка**

**основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

 Маршрутная сеть Сергиево – Посадского городского округа насчитывает 62 маршрута регулярных перевозок, из которых 52 – муниципальных маршрутов регулярных перевозок. На территории Сергиево – Посадского городского округа пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляют 9 перевозчиков.

 В связи с вводом в эксплуатацию новых жилых комплексов необходимо организовать новые муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Автодороги общего пользования, расположенные на территории Сергиево-Посадского городского округа подразделяются на дороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения, местного значения.

В Сергиево-Посадском городском округе постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий.

Дорожная сеть на территории Сергиево-Посадского городского округа испытывает повышенную транспортную нагрузку, которая постоянно увеличивается. Это требует принятия эффективных мер по повышению пропускной способности дорог. Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, находящихся на территории Сергиево-Посадского городского округа. Существующая сеть дорог: федерального подчинения - 78,4 км, общего пользования Московской области – 606,8 км, дороги местного значения – 891,3 км.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием в сельских населенных пунктах;

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;

- не оборудование защитными дорожными сооружениями;

- отсутствие искусственных дорожных сооружений.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Содержание дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и проездов, проведение их ремонта, проектирования и строительства, паспортизация дорог, представляет собой комплекс соответствующих мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Развитие дорожной сети Сергиево-Посадского городского округа, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Сергиево-Посадского городского округа.

По автодорогам общего пользования, расположенным на территории Сергиево-Посадского городского округа осуществляется перевозка опасных и крупногабаритных грузов.

В Сергиево-Посадском городском округе в полосе отвода дорог постоянно ведется строительство нового жилого фонда, объектов социально-бытового и культурного назначения, промышленных предприятий, объектов дорожного сервиса, а так же осуществляется прокладка инженерных коммуникаций.

Основными проблемами при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог являются:

- большое количество неучтенных объектов дорожного сервиса;

- невыполнение юридическими и физическими лицами при осуществлении дорожной деятельности и эксплуатации дорог требований действующего законодательства РФ и муниципальных правовых актов;

- несоблюдение ТУ при обустройстве примыканий;

- отсутствие ПОДД при проведении работ при осуществлении дорожной деятельности;

Всё это негативно сказывается на эксплуатации автомобильных дорог местного значения и обеспечении безопасности дорожного движения.

Проведение ремонта, проектирования и строительства в полосе отвода автомобильных дорог это комплекс мероприятий, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог и при выполнении которых зависят конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности.

Деятельность по осуществлению муниципального контроля имеет особую важность и стратегическое значение для интересов муниципального образования, и государства в связи с тем, что данная деятельность направлена на обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации автомобильных дорог, безопасности участников дорожного движения, обеспечения благоприятных, безопасных условий эксплуатации и использования автомобильных дорог.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, с учётом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

При отсутствии поддержки, в сфере дорожного хозяйства и транспорта продолжится тенденция ухудшения технического состояния и уменьшения срока службы дорожных покрытий, повышение угрозы возникновения дорожно-транспортных происшествий, ухудшение качества жизни населения в целом.

 Реализация программы к 2027 году позволит обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги, а также позволит улучшить техническое состояние дорожных покрытий, увеличить их срок службы, развить дорожную сеть населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать снижение аварийности на дорогах, ликвидация мест концентрации ДТП.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы (*Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения)* |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности | 1.02.01, 1.02.04 |
| Цель муниципальной программы (*Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области)* |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная до-рожная сеть» | Процент | 71 | 69,9 | 70,0 | 70,1 | 70,2 | 70,3 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности | 2.02.01, 2.02.02, 2.03.01, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04, 2.04.08, 2.04.17, 2.04.18 |
| Цель муниципальной программы *(Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий)* |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения» | чел./100 тыс. населения | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | 9,477 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности | 2.03.01, 2.04.09, 3.01.02 |

**4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность предоставления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2. | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:$$Днр=\frac{Lобщ-Lнн}{L общ}х100\%,$$где:Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | Годовая |
| 3. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | человек | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |

**5. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы**

муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Обеспечено транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Сергиево-Посадского городского округа  | % | Определяется соотношением выполненной транспортной работы к объему транспортной работы в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
| 2 | 1 | 02 | 04 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в муниципальном контракте на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области |
| 3 | 2 | 02 | 01 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 4 | 2 | 02 | 02 | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год по всем муниципальным образованиям Московской области. |
| 5 | 2 | 03 | 01 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | % | Определяется исходя из планов на соответствующий год содержания автомобильных дорог местного значения. Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети.  |
| 6 | 2 | 04 | 01 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения). Источником данных является проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по ремонту/капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на соответствующий год. |
| 8 | 2 | 04 | 03 | Доля отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения). План по ремонту/капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на соответствующий год. |
| 9 | 2 | 04 | 03 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения). Источником данных является проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по ремонту/капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на соответствующий год. |
| 10 | 2 | 04 | 02 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ). Источником данных является проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по ремонту/капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на соответствующий год. |
| 11 | 2 | 04 | 04 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных к сельским населенным пунктам (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения к сельским населенным пунктам). ). Источником данных является проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по ремонту/капитальному ремонту автомобильных дорог к сельским населенным пунктам на соответствующий год |
| 12 | 2 | 04 | 07 | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 13 | 2 | 04 | 08 | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | % | Определяется исходя из планов на соответствующий год содержания автомобильных дорог местного значения. Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий по содержанию улично-дорожной сети.  |
| 14 | 23 | 0401 | 0902 | Обеспечение безопасности дорожного движения | % | Определяется исходя из планов работы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. |
| 15 | 2 | 04 | 18 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения). Источником данных является проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по ремонту/капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на соответствующий год. |

**5. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | 2023-2027 | Итого | 1 096 470,20  | 85 819,00 | 84 764,40 | 257 179,00 | 482 338,90 | 186 368,90 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 827 647,60 | 33 657,00 | 32 886,00 | 234 721,60 | 378 170,00 | 148 213,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 268 822,60  | 52 162,00 | 51 878,40 | 22 457,40 | 104 168,90 | 38 155,90 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта) | 2023-2027 | Итого | 9 926,20 | 2 116,00 | 2 549,40 | 2 800,00 | 2 011,90 | 448,90 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 9 926,20 | 2 116,00 | 2 549,40 | 2 800,00 | 2 011,90 | 448,90 |
|  | Обеспечено транспортное обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат Сергиево-Посадского городского округа, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе  | 2026 год | 2027 год | Отдел транспорта и связи |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 02.04Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2023-2027 | Итого | 1 086 544,00  | 83 703,00 | 82 215,00 | 254 379,00 | 480 327,00 | 185 920,00 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 827 647,60 | 33 657,00 | 32 886,00 | 234 721,60 | 378 170,00 | 148 213,00 |
| Средства бюджета городского округа | 258 896,40  | 50 046,00 | 49 329,00 | 19 657,40 | 102 157,00 | 37 707,00 |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе  | 2026 год | 2027 год | Отдел транспорта и связи |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: | 1 096 470,20  | 85 819,00 | 84 764,40 | 257 179,00 | 482 338,90 | 186 368,90 | Отдел транспорта и связи |
| Средства бюджета Московской области | 827 647,60 | 33 657,00 | 32 886,00 | 234 721,60 | 378 170,00 | 148 213,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 268 822,60  | 52 162,00 | 51 878,40 | 22 457,40 | 104 168,90 | 38 155,90 |

**Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы**  | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования**  | **Всего, тыс. руб.** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
|  |  |  |  |  | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»** |
| 2.1. | **Основное мероприятие 02.** Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 232 512,46 | 200 826,21 | 31 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 204 682,83 | 175 373,05 | 29 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 27 829,63 | 25 453,16 | 2 376,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | **Мероприятие 02.01.** Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | Итого | 216 289,46 | 184 603,21 | 31 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 204 682,83 | 175 373,05 | 29 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 606,63 | 9 230,16 | 2 376,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км  |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3,742 | 3,742 | 3,742 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | **Мероприятие 02.02.** Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 16 223,00 | 16 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 16 223,00 | 16 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | **Основное мероприятие 03.**Содержание автомобильных дорог местного значения | 2025-2027 | Итого | 1 127 999,90 | 0,00 | 0,00 | 413 999,90 | 357 000,00 | 357 000,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 127 999,90 | 0,00 | 0,00 | 413 999,90 | 357 000,00 | 357 000,00 |
| 2.5. | **Мероприятие 03.01.** Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2025-2027 | Итого | 1 127 999,90 | 0,00 | 0,00 | 413 999,90 | 357 000,00 | 357 000,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 127 999,90 | 0,00 | 0,00 | 413 999,90 | 357 000,00 | 357 000,00 |
|   | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, %.  |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.6. | **Основное мероприятие 04.**Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 2 513 302,55  | 876 580,53 | 778 146,76 | 537 387,26 | 128 369,00 | 192 819,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 444 156,37 | 370 649,74 | 13 512,46 | 59 994,17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 069 146,18  | 505 930,79 | 764 634,30 | 477 393,09 | 128 369,00 | 192 819,00 |
| 2.7. | **Мероприятие 04.01.**Мероприятие в рамках ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 388 520,00 | 220 139,00 | 168 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 163 783,00 | 163 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 224 737,00 | 56 356,00 | 168 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 243 056,30 | 115 616,30 | 127 440,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | **Мероприятие 04.02.** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 152 236,00 | 138 587,00 | 13 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 150 712,46 | 137 200,00 | 13 512,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 523,54 | 1 387,00 | 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2  |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 7 839,49 | 7 839,49 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | **Мероприятие 04.03.** Мероприятие, не включенное в ГП МО - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2024 | Итого | 208 158,69 | 64 354,00 | 143 804,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 208 158,69 | 64 354,00 | 143 804,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | Доля отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | **Мероприятие 04.04.** Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 73 333,43 | 73 333,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 69 666,74 | 69 666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 666,69 | 3 666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, м2  |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 010 | 17 010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | **Мероприятие 04.07.** Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 80 637,33 | 0,00 | 0,00 | 80 637,33 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 59 994,17 | 0,00 | 0,00 | 59 994,17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 20 643,16 | 0,00 | 0,00 | 20 643,16 | 0,00 | 0,00 |
|   | Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 473 | - | - | 10 473 | - | - | - | 10 473 | - | - |
| 2.12. | **Мероприятие 04.08.**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2024 | Итого | 782 479,17 | 355 167,10 | 427 312,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 782 479,17 | 355 167,10 | 427 312,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, %.  |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13. | **Мероприятие 04.09.**Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2024 | Итого | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Обеспечение безопасности дорожного движения, %.  |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | **Мероприятие 04.18.**Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025-2027 | Итого | 777 937,93  | 0,00 | 0,00 | 456 749,93 | 128 369,00 | 192 819,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 777 937,93  | 0,00 | 0,00 | 456 749,93 | 128 369,00 | 192 819,00 |
|   | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 381 898,0 | - | - | 149 947,0 | - | - | - | 149 947,0 | 115 975,50 | 115 975,50 |
|   | Итого по подпрограмме | Итого | 3 873 814,91 | 1 077 406,74 | 809 833,01 | 951 387,16 | 485 369,00 | 549 819,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 648 839,20 | 546 022,79 | 42 822,24 | 59 994,17 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 224 975,71  | 531 383,95 | 767 010,77 | 891 392,99 | 485 369,00 | 549 819,00 |   |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)** |
| финансирование которых предусмотрено **мероприятием 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» |
| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр) | Адрес оъекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, стоительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс.руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток смтной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги 2 категории (протяженность автодороги-3,4 км) к муниципальному индустриальному парку «М-8», расположенного в с. Сватково сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | 3.742 км |   | строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2021-2023 | 30.09.2024 | 356 167,02 | 211 260,61 | Итого: | 216 289,46 | 184 603,21 | 31 686,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области |
| 200 697,58 | Средства бюджета Московской области | 204 682,83 | 175 373,05 | 29 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 563,03 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 606,63 | 9 230,16 | 2 376,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень**капитального ремонта (текущего ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сергиево-Посадского городского округа,финансирование которых предусмотрено **мероприятием** **04.01. Мероприятие в рамках ГП МО Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Сергиев Посад"Ответственный за выполнение мероприятий: Отдел дорожного хозяйства управления транспорта, связи и дорожной деятельности |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | г. Сергиев Посад, подъезд к Троицкой слободе | г. Сергиев Посад, подъезд к Троицкой слободе; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.331001, 38.096569, 56.328610, 38.102252, 56.327703, 38.101744, 56.326620, 38.104951/56.321448, 38.108668, 56.327625, 38.104973, 56.325597, 38.107956, 56.327108, 38.105639 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 21 638,37 | 21 638,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 7 445,52 | 7 445,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Дорога ул. Заводская, г. Хотьково | Дорога ул. Заводская, г. Хотьково; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.269591, 37.976447/56.275127, 37.969239 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 4 596,88 | 4 596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 581,74 | 1 581,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Дорога ПМК- дер. Зубачево | Дорога ПМК- дер. Зубачево; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.342004, 38.167134/56.336136, 38.182503 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 18 984,88 | 18 984,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 532,48 | 6 532,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Автодорога р.п. Скоропусковский Сергиев Посад-14  | Автодорога р.п. Скоропусковский Сергиев Посад-14 ; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.372595, 38.201526/56.375474, 38.197037 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 4 678,31 | 4 678,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 609,76 | 1 609,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Сооружение: "а/д МБК - д Топорково (подъезд к детскому дому) | Сооружение: "а/д МБК - д Топорково (подъезд к детскому дому); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.347019, 38.211287/56.339608, 38.206870 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 8 252,10 | 8 252,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 839,46 | 2 839,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Дорога общего пользования, Московская область, г. Сергиев Посад, ППЗ "Конкурсный" | Дорога общего пользования, Московская область, г. Сергиев Посад, ППЗ "Конкурсный"; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.282145, 38.085648/56.279499, 38.087241 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 954,76 | 1 954,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 672,62 | 672,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г. Краснозаводск, Соловьиная | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г. Краснозаводск, Соловьиная; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.428311, 38.266387/56.433452, 38.271771 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 785,90 | 3 785,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 302,69 | 1 302,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Сергиев Посад, ул. 2-я Соловьевская | г. Сергиев Посад, ул. 2-я Соловьевская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.312149, 38.121690/56.313205, 38.121402 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 917,47 | 917,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 315,69 | 315,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Торгошинская | ул. Торгошинская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.296360, 38.181245/56.291716, 38.183814 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 5 223,68 | 5 223,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 797,41 | 1 797,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Дорога общего пользования д. Григорово от д. Новая Шурма до и по д. Григорово (уч. 1) | Дорога общего пользования д. Григорово от д. Новая Шурма до и по д. Григорово (уч. 1); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.548756, 38.235258/56.558608, 38.210894 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 15 576,57 | 15 576,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 359,72 | 5 359,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Сергиев Посад, ул. Калинина | г. Сергиев Посад, ул. Калинина; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.326279, 38.149107/56.327821, 38.141607 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 317,77 | 3 317,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 141,61 | 1 141,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Сергиев Посад, ул. Глинки ( уч 2) | г. Сергиев Посад, ул. Глинки ( уч 2); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.327165, 38.150259/56.324686, 38.152505 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 6 884,43 | 6 884,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 368,86 | 2 368,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября | г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.325805, 38.153671/56.318078, 38.165709 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 12 084,22 | 12 084,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 158,05 | 4 158,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 1 до д. 43 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 1 до д. 43; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.334282, 38.177077/56.336014, 38.182303 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 4 699,04 | 4 699,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 616,89 | 1 616,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 42 до д. 30 | г. Сергиев Посад, Зубачево от д. 42 до д. 30; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.336014, 38.182303/56.338265, 38.186551 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 988,45 | 1 988,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 684,21 | 684,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от Дома культуры до д. 1 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от Дома культуры до д. 1; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.259833, 38.212837/56.258205, 38.213679 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 497,21 | 1 497,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 515,17 | 515,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п. Лоза, от Дома культуры до площадки сбора ТБО у д. 20 | Московская обл., Сергиево-Посадский р-он, п. Лоза, от Дома культуры до площадки сбора ТБО у д. 20; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.258205, 38.213679/56.255922, 38.218574 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 160,96 | 2 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 743,56 | 743,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Сергиев Посад, ул. Институтская | г. Сергиев Посад, ул. Институтская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.300920, 38.147002/56.300615, 38.149372 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 396,78 | 2 396,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 824,71 | 824,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | дорога общего пользования по д. Березняки | дорога общего пользования по д. Березняки; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.342740, 38.253176/56.337770, 38.239083 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 12 421,25 | 12 421,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 274,01 | 4 274,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Клементьевская | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Клементьевская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.289326, 38.088755/56.298046, 38.086690 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 5 563,68 | 5 563,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 914,40 | 1 914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от площадки сбора ТБО до плотины | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от площадки сбора ТБО до плотины; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.255922, 38.218574/56.257129, 38.220553 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 621,73 | 621,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 213,93 | 213,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от пожарного депо до площадки сбора ТБО | Московская область, Сергиево-Посадский район, п. Лоза, от пожарного депо до площадки сбора ТБО; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.257129, 38.220553/56.260013, 38.221255 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 956,67 | 3 956,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 361,45 | 1 361,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Лоза, от детского сада до проходной завода (уч. 1) | Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок Лоза, от детского сада до проходной завода (уч. 1); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.260013, 38.221255/56.260104, 38.217567 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 029,95 | 1 029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 354,40 | 354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г.Хотьково, ул.Зеленая | г.Хотьково, ул.Зеленая; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.249024, 37.976387/56.246426, 37.975861 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 123,90 | 2 123,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 730,81 | 730,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сергиев Посад, ул. Горького | г. Сергиев Посад, ул. Горького; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.292517, 38.107400/56.288882, 38.108107 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 2 757,20 | 2 757,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 948,72 | 948,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Карла Маркса | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Карла Маркса; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.289166, 38.082117/56.285210, 38.084520 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 323,65 | 3 323,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 143,63 | 1 143,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сергиев Посад, ул. Шевченко (уч-к 2) | г. Сергиев Посад, ул. Шевченко (уч-к 2); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.327274, 38.168996/56.324875, 38.171913 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 1 731,14 | 1 731,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 595,67 | 595,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Каляевская  | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Каляевская ; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.304146, 38.157494/56.303488, 38.164579 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 3 234,53 | 3 234,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 112,97 | 1 112,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ул. 2-ое Митино г. Хотьково | ул. 2-ое Митино г. Хотьково; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.252442, 37.983003/56.257762, 37.983147 | Ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 6 136,61 | 6 136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 111,54 | 2 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | нераспределенный остаток средств на 2023 год | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 244,91 | 244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 84,32 | 84,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Сергиев Посад, ул. Осипенко | г. Сергиев Посад, ул. Осипенко GPS координаты ремонтируемого участка: 56.303552, 38.145656/56.302523, 38.151092 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 528,08 | 0,00 | 6 528,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская | г. Сергиев Посад, ул. Зубачевская GPS координаты ремонтируемого участка: 56.327077, 38.157718/56.328213, 38.160931 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 019,11 | 0,00 | 6 019,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Дружбы | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. ДружбыGPS координаты ремонтируемого участка: 56.261882, 38.008032/56.265285, 38.011251 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 933,33 | 0,00 | 3 933,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, Дорога ул. Чайкиной, г. Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, Дорога ул. Чайкиной, г. ХотьковоGPS координаты ремонтируемого участка: 56.257346, 37.955456/56.259270, 37.954790 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 480,69 | 0,00 | 2 480,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, Дорога ул. Фурманова, г. Хотьково | Московская область, Сергиево-Посадский р-н, Дорога ул. Фурманова, г. ХотьковоGPS координаты ремонтируемого участка: 56.252486, 37.960942/56.256362, 37.960320 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 064,74 | 0,00 | 6 064,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Сергиево-Посадский городской округ,деревня Наугольное | Сергиево-Посадский городской округ, деревня НаугольноеGPS координаты ремонтируемого участка: 56.366503, 38.185386/56.361524, 38.182138 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 15 799,45 | 0,00 | 15 799,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г.Краснозаводск, проезд №30 | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г.Краснозаводск, проезд №30GPS координаты ремонтируемого участка: 56.436651, 38.252682/56.422069, 38.272491 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 48 502,98 | 0,00 | 48 502,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Сергиев Посад, ул. Шлякова | г. Сергиев Посад, ул. ШляковаGPS координаты ремонтируемого участка: 56.313691, 38.140487/56.313691, 38.138642 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 190,69 | 0,00 | 1 190,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная | г. Сергиев Посад, ул. 1-я РыбнаяGPS координаты ремонтируемого участка: 56.303552, 38.145656/56.302523, 38.151092 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 793,87 | 0,00 | 2 793,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Сергиев Посад, ул. Лесная | г. Сергиев Посад, ул. ЛеснаяGPS координаты ремонтируемого участка: 56.293968, 38.155568/56.307885, 38.194849 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 9 236,83 | 0,00 | 9 236,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Сергиев Посад, ул. Неглинная | г. Сергиев Посад, ул. НеглиннаяGPS координаты ремонтируемого участка: 56.313757, 38.112256/56.311073, 38.116990 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 985,47 | 0,00 | 4 985,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Сергиев Посад, ул. Советская (уч. 3) | г. Сергиев Посад, ул. Советская (уч. 3)GPS координаты ремонтируемого участка: 56.311861, 38.100339/56.312752, 38.104489 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 339,14 | 0,00 | 2 339,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Сергиев Посад, ул. Щорса | г. Сергиев Посад, ул. ЩорсаGPS координаты ремонтируемого участка: 56.325760, 38.170645/56.324576, 38.165773 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 668,12 | 0,00 | 3 668,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, Летний проезд | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, Летний проездGPS координаты ремонтируемого участка: 56.338930, 38.163518/56.340174, 38.161424 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 724,24 | 0,00 | 2 724,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | от автомобильной дороги Холмогоры до въезда в д.Слободка; | от автомобильной дороги Холмогоры до въезда в д.Слободка;GPS координаты ремонтируемого участка: 56.357352, 38.285556/56.352091, 38.290688 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 6 762,44 | 0,00 | 6 762,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | по д. Березняки (уч. 4) | по д. Березняки (уч. 4)GPS координаты ремонтируемого участка: 56.261789, 38.220080/56.261728, 38.219719 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 4 338,15 | 0,00 | 4 338,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ул. Воздвиженская | ул. ВоздвиженскаяGPS координаты ремонтируемого участка: 56.323460, 38.118619/56.322483, 38.112119 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 156,69 | 0,00 | 5 156,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Сергиев Посад, ул. Карьерная | г. Сергиев Посад, ул. КарьернаяGPS координаты ремонтируемого участка: 56.293968, 38.155568/56.295124, 38.158442 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 503,53 | 0,00 | 3 503,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | д. Напольское - Загорские Дали | д. Напольское - Загорские ДалиGPS координаты ремонтируемого участка: 56.403758, 38.022897/56.395350, 37.995979 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 20 151,73 | 0,00 | 20 151,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г.Краснозаводск, ул. Западная | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г.Краснозаводск, ул. ЗападнаяGPS координаты ремонтируемого участка:56.419833, 38.269044/56.410226, 38.276196 | Ремонт | 01.01.2024-28.12.2024 | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 11 547,29 | 0,00 | 11 547,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | нераспределенный остаток средств на 2024 год | Х | Х | Х | Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 654,44 | 0,00 | 654,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Всего: | Итого | 388 520,00 | 220 139,00 | 168 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 163 783,00 | 163 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 224 737,00 | 56 356,00 | 168 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень**капитального ремонта (текущего ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сергиево-Посадского городского округа, финансирование которых предусмотрено **04.02. Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Сергиев Посад"Ответственный за выполнение мероприятий: Отдел дорожного хозяйства управления транспорта, связи и дорожной деятельности |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ «Надежда») | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ "Надежда")(GPS координаты ремонтируемого участка: 56.223372, 38.177693/56.228540, 38.198275) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 109 452,00 | 109 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 106,00 | 1 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ «Надежда») (уч.2) | от деревни Охотино к СНТ «Надежда» и к съезду в деревню Новоселки» (№ 214 к СНТ "Надежда")(уч.2)(GPS координаты ремонтируемого участка: 56.223372, 38.177693/56.228540, 38.198275) | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 26 862,00 | 26 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | д. Голыгино, дорога общего пользования М-8 «Холмогоры»-СНТ «Заречье» (№ 100 к СНТ «Заречье») | д. Голыгино, дорога общего пользования М-8 "Холмогоры"-СНТ "Заречье" (№ 100 к СНТ "Заречье"); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.182241, 38.029895/56.177705, 38.048155 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.08.2023-25.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Мостовик-Васильевское -Пальчино-Костромино (Подъездная дорога к СНТ «Лесэнерго-2») (№ 215 к СНТ «Лесэнерго - 2») | Мостовик-Васильевское -Пальчино-Костромино (Подъездная дорога к СНТ "Лесэнерго-2") (№ 215 к СНТ "Лесэнерго - 2"); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.336617, 37.916290/56.338725, 37.927177 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.08.2023-25.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 443,00 | 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Всего: | Итого | 138 587,00 | 138 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 387,00 | 1 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень**капитального ремонта (текущего ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сергиево-Посадского городского округа,финансирование которых предусмотрено **мероприятием 04.04. Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Сергиев Посад"Ответственный за выполнение мероприятий: Отдел дорожного хозяйства управления транспорта, связи и дорожной деятельности |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|   | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Чарково» (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.282036, 38.150463/56.266703, 38.163865) | Подъезд к д. Чарково (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.282036, 38.150463/56.266703, 38.163865 | Капитальный ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 59 140,92 | 59 140,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 112,69 | 3 112,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Капитальный ремонт автомобильной дороги «улицы деревни Чарково» (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.268718, 38.160904/56.266838, 38.163750) | улицы деревни Чарково (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.268718, 38.160904/56.266838, 38.163750 | Капитальный ремонт | 01.01.2023-29.12.2023 | Средства бюджета Московской области | 10 525,82 | 10 525,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   | Итого | 73 333,43 | 73 333,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 69 666,74 | 69 666,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 666,69 | 3 666,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень**капитального ремонта (текущего ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Сергиево-Посадского городского округа,финансирование которых предусмотрено **мероприятием 04.07. Cофинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог** **общего пользования местного значения** подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»муниципальной программы муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области»«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |
| Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение "Благоустройство Сергиев Посад"Ответственный за выполнение мероприятий: Отдел дорожного хозяйства управления транспорта, связи и дорожной деятельности |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс.рублей |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | дорога общего пользования по деревне Соснино (46 215 ОП МГ 0152) | дорога общего пользования по деревне Соснино (46 215 ОП МГ 0152) (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.401480, 37.863182/56.398576, 37.856227) | Капитальный ремонт (ПИР+СМР) | 01.01.2025-30.12.2025 | Средства бюджета Московской области | 24 356,48 | 0,00 | 0,00 | 24 356,48 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 8 380,73 | 0,00 | 0,00 | 8 380,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | дорога общего пользования по д. Соснино (46 215 ОП МГ 0605) | дорога общего пользования по д. Соснино (46 215 ОП МГ 0605) (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.404775, 37.860298/56.401355, 37.858625) | Капитальный ремонт (ПИР+СМР) | 01.01.2025-30.12.2025 | Средства бюджета Московской области | 15 306,94 | 0,00 | 0,00 | 15 306,94 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 5 266,90 | 0,00 | 0,00 | 5 266,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | дорога общего пользования по д. Соснино (уч. 1) (46 215 ОП МГ 0605) | дорога общего пользования по д. Соснино (уч. 1) (46 215 ОП МГ 0605) (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.403725, 37.859660/56.401679, 37.863482) | Капитальный ремонт (ПИР+СМР) | 01.01.2025-30.12.2025 | Средства бюджета Московской области | 9 053,33 | 0,00 | 0,00 | 9 053,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 3 115,13 | 0,00 | 0,00 | 3 115,13 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | дорога общего пользования по д. Соснино (уч. 2) (46 215 ОП МГ 0605) | дорога общего пользования по д. Соснино (уч. 2) (46 215 ОП МГ 0605) (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.401448, 37.863215/56.399560, 37.862597) | Капитальный ремонт (ПИР+СМР) | 01.01.2025-30.12.2025 | Средства бюджета Московской области | 6 018,11 | 0,00 | 0,00 | 6 018,11 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 2 070,75 | 0,00 | 0,00 | 2 070,75 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | дорога общего пользования по д. Соснино (уч. 3) (46 215 ОП МГ 0605) | дорога общего пользования по д. Соснино (уч. 3) (46 215 ОП МГ 0605) (GPS координаты ремонтируемого участка: 56.400162, 37.862981/56.399940, 37.859972) | Капитальный ремонт (ПИР+СМР) | 01.01.2025-30.12.2025 | Средства бюджета Московской области | 5 259,31 | 0,00 | 0,00 | 5 259,31 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 1 809,65 | 0,00 | 0,00 | 1 809,65 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   | Всего: | Итого | 80 637,33 | 0,00 | 0,00 | 80 637,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 59 994,17 | 0,00 | 0,00 | 59 994,17 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 20 643,16 | 0,00 | 0,00 | 20 643,16 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»** |
| **№ п/п** | **Мероприятие подпрограммы**  | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования**  | **Всего, тыс. руб.** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы** |
|  |  |  |  |  | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»** |
| 2.1. | **Основное мероприятие 01.**Обеспечение безопасного поведения на дорогах | 2025-2027 | Итого | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | **Мероприятие 01.02.**Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2025-2027 | Итого | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожного хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского городского округа | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 | 10 000,10 | 0,00 | 0,00 |
|   | Обеспечение безопасности дорожного движения, %.  |   |   | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе | 2026 год | 2027 год | Отдел дорожного хозяйства |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком**

6.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор (координаторы) муниципальной программы.

6.2. Координатор (координаторы) муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления главы Сергиево-Посадского городского округа об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение цели (целей) и показателей муниципальной программы.

6.3. Муниципальный заказчик программы (подпрограммы):

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы) и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий) на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Московской области;

5) в случае принятия решения об участии Сергиево-Посадского городского округа в реализации государственных программ (подпрограмм) Московской области:

 в соответствии с Регламентом администрация Сергиево-Посадского городского округа готовит и направляет государственным заказчикам программ (подпрограмм), ответственным за выполнение мероприятий государственной программы, гарантийные письма о планируемом софинансировании мероприятий государственной программы (подпрограммы);

обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, определённым ответственным за выполнение мероприятия государственной программы (подпрограммы) Московской области, соглашения о предоставлении субсидии бюджету Сергиево-Посадского городского округа на реализацию мероприятий в текущем финансовом году и плановом периоде, при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и плановый период в сроки, установленные Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением правительства Московской области от 19.08.2022 №881/27;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

8) представляет координатору (координаторам) муниципальной программы и в управление экономики ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы;

9) размещает на официальном сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа в сети Интернет утверждённую муниципальную программу;

10) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;

11) направляет показатели (целевые индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы) на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности;

12) обеспечивает ввод в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 8.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Сергиево-Посадский городской округ Московской области», утвержденным постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 17.11.2022 №499-ПГ (далее - Порядок).

6.4. Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, обеспечение достижения показателей муниципальной программы в целом, а также подготовку и формирование отчета о реализации муниципальной программы в подсистеме ГАСУ МО в установленные сроки.

6.5 Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия;

4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений.

**7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

7.1.Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

7.2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области, с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» Московской области:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным, оперативный годовой отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы.

7.3. Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

 а) аналитическую записку, в которой отражается:

- анализ достижения показателей муниципальной программы;

- анализ выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализ причин невыполнения или выполнения не в полном объёме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

- анализ фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

б) перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

в) информация о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы формируется муниципальным заказчиком в целом по муниципальной программе (с учётом подпрограмм) по форме согласно приложениям №5 и №6 Порядка. Муниципальный заказчик направляет в управление экономики оперативный (годовой) отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского городского округ.