Утвержден

постановлением Главы

Сергиево – Посадского

муниципального района

от ___________№______

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Сергиево – Посадский муниципальный район Московской области»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Сергиево - Посадского муниципального района

Московской области»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сергиево - Посадского муниципального района Московской области» (далее – Программа). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС), муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) и жилищном фонде Сергиево - Посадского муниципального района Московской области. Обеспечение рационального использования электрической энергии в системах уличного освещения за счет проведения энергосберегающих мероприятий на территории Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района. 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района. 3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района . 4. Повышение энергетической эффективности на территории Сергиево-Посадского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий вопросы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего, в том числе по годам: | 497 869,60 | 210 469,60 | 176 210,00 | 58 930,00 | 26 630,00 | 25 630,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 18 054,60 | 5 454,60 | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений | 49 800,0 | 21 000,00 | 9 300,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 5 500,00 |
| Внебюджетные источники | 430 015,00 | 184 015,00 | 163 110,00 | 47 630,00 | 17 630,00 | 17 630,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%. - обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях до 20% к 2021 году ; - снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района ежегодно на 3%. - оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды до 100% к 2019 году. - снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах ежегодно на 3%. - снижение затрат на оплату электроэнергии в системах уличного освещения в результате экономии электрической энергии ежегодно на 3 %; - приведение уровня освещенности в 100% дворовых и внутриквартальных территорий к нормативному значению к 2020 году. - повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, формирование экономной модели поведения среди населения. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации с учетом

реализации Программы

- Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сергиево-Посадского муниципального района Московской области являются:

- - отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета потребителей энергоресурсов в муниципальном секторе и жилищном фонде ;

- - низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры в  муниципальных учреждениях и жилищном фонде.

- Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, низкая доля энергоэффективного освещения бюджетных учреждений и объектов жилищного фонда. Причинами возникновения данной проблемы являются физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

- - отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С учетом указанных обстоятельств и при существующем уровне энергоемкости экономики и в бюджетной сфере и жилищном фонде Сергиево-Посадского муниципального района Московской области предстоящие изменения стоимости энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности расходования средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных  учреждений и многоквартирных домов.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основные мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению Программы планируется проводить:

1. В бюджетных учреждениях .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области работают 170 бюджетных учреждений, заключающих договора с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов, в которых проведено обязательное энергетическое обследование.

Общая площадь помещений занимаемых муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления района составляет 384 197,2 м ²(по данным энергетических паспортов обязательного энергетического обследования). В этих учреждениях работает 9239 сотрудников.

В 2015 году органы местного самоуправления и муниципальные учреждения района потребили:

- 10 137790,0 тыс. кВт/час электроэнергии;

- 59910,0 тыс. м³ природного газа;

- 462,870 тыс.м³ холодной воды;

- 62 274,95 Гкал тепловой энергии;

- 127,430 тыс. м³ горячей воды.

2. В  жилищном фонде .

На территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области расположено 1829 многоквартирных жилых домов (Далее-МКД).

Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД  составляет 4 701 190 м ²

В 2015 году многоквартирные жилые дома  потребили:

- 139 640,0 тыс. кВт/час электроэнергии;

- 26 980,0 тыс. м³ природного газа;

- 9 339,8 тыс.м³ холодной воды;

- 1 081 000,0 Гкал тепловой энергии;

- 4 350,0 тыс. м³ горячей воды.

3. В системах наружного освещения.

- Потребность в капитальной реконструкции уличного освещения назрела еще в 90-х годах. В большинстве поселений района имеет место сильный физический износ осветительного оборудования, освещенность дорог ниже нормы в 2-3 раза, светильники имеют устаревшую конструкцию, в светильниках используются низкоэффективные светильники. Схемы электроснабжения не обеспечивают необходимый уровень надежности установок наружного освещения.

- В районе решаются задачи по снижению энергопотребления в системах наружного освещения, повышению уровня автоматизации систем контроля уличным освещением. Очень важно, что решения направлены на повышение безопасности, улучшения эстетического оформления населенных пунктов.

- За последние годы появились новые технологии в системах уличного освещения, а также новые классы энергоэффективных светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Эти новейшие технологии позволяют получить большой экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

- Основные причины модернизации уличного освещения в районе:

- -улучшить ночное освещение населенных пунктов и дорог;

- - повысить безопасность пешеходов на дорогах в ночное время;

- - снизить преступность  в ночное время;

- - сделать населенные пункты более привлекательным;

- - создать дополнительные световые указатели на улицах;

- - повысить престиж района;

- - выделить наиболее важные исторические здания;

- - усилить коммерческую и рекламную составляющую.

- Долгосрочные задачи по модернизации уличного освещения района:

- - ликвидация «темных пятен» - территорий, где освещение полностью отсутствует.

- - замена устаревшего, энергозатратного светового оборудования.

- Крайне необходима полная замена устаревших ртутных светильников на энергосберегающие светильники. Это позволит экономить ежегодно тысячи киловатт часов электроэнергии. Сегодня такая работа должна вестись повсеместно. Кроме того, по мере отработки технических вопросов и снижения цены, постепенно будут появляться качественные и очень экономные светодиодные светильники на улицах района.

- - создание эффективной системы управления наружным освещением.

- Это внесет существенный энергосберегающий эффект, позволит сократить время на ликвидацию аварий, общие затраты на обслуживание, оптимизировать количество аварийных бригад и другого персонала, в том числе и в службе заказчика, контролирующего в настоящее время работу установок наружного освещения исключительно визуально.

- - поднятие качества услуг и продукции в сфере уличного освещения.

- Модернизация уличного освещения это не только количество установленных ламп, это безопасность, имидж, экология, туризм.

- - решение всех административных и организационных вопросов, связанных с новыми подходами к финансированию программ модернизации освещения на основе энергосервисных контрактов.

Учитывая, что в настоящее время Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области является энергодефицитным районом, решение вопросов повышения энергоэффективности  имеет приоритетное значение.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий в органах местного самоуправления (далее - ОМС), муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях (далее - муниципальные учреждения, МУ) и жилищном фонде Сергиево - Посадского муниципального района Московской области. Обеспечение рационального использования электрической энергии в системах   уличного освещения за счет проведения энергосберегающих мероприятий на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

В приоритетном порядке предусматривается выполнение первоочередных мероприятий, не требующих значительных объемов капитальных вложений, и позволяющих получить наибольший экономический эффект. Настоящая Программа направлена на решение следующих задач:

1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района .

4. Повышение энергетической эффективности на территории Сергиево-Посадского муниципального района.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Для решения поставленных задач в Программе предусматривается определенный перечень мероприятий, направленных на сокращение объема потребляемых энергетических ресурсов, энергосбережение и повышение энергоэффективности в органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях и многоквартирных домах:

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;

- экономия топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей, окон (замена) чердачных перекрытий и подвалов, установка теплоотражателей за радиаторами в бюджетных учреждениях и многоквартирных домах;

- экономия топливно-энергетических ресурсов в транспортном секторе, находящемся в обслуживании органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями, путем замены существующих транспортных средств на транспортные средства с высоким классом энергетической эффективности, а так же замещения бензина и дизельного топлива природным газом.

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения.

- обеспечение учета объемов энергетических ресурсов путем оснащения многоквартирных жилых домов приборами учета всех энергетических ресурсов;

- мероприятия, направленные на экономию топливно энергетических ресурсов в жилищном фонде, такие как замена изношенного оборудования, а так же ремонт и замена внутридомовых сетей, с применением новых материалов и технологий.

- мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, пропаганда энергосбережения среди населения, разъяснительная работа о внедрении энергосберегающих технологий и использовании энергосберегающего оборудования и бытовой техники.

- мероприятия, направленные на экономию электрической энергии в системах наружного освещения;

- мероприятия, направленные на приведение уровня освещенности внутриквартальных и дворовых территорий к нормативному значению.

- снижение аварийности и смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному.

При поэтапной реализации Программы в период до 2021 года должны быть достигнуты следующие результаты:

- оснащение зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды - 100%.

- обеспечение автоматизированного учета и контроля объемов потребления энергетических ресурсов на установленных приборах учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях до 20% к 2021 году ;

- оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды до 100% к 31.12.2019.

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов и воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального района  ежегодно на 3%.

- снижение уровня потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах ежегодно на 3%.

- снижение затрат на оплату электроэнергии в системах уличного освещения в результате экономии электрической энергии ежегодно на 3 %;

- приведение уровня освещенности  в 100% дворовых и внутриквартальных  территорий к нормативному значению к 2020 году.

- повышение образовательного уровня ответственных за энергосбережение, формирование экономной модели поведения среди населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №1

-

4. Планируемые результаты муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Сергиево – Посадского

муниципального района Московской области»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения |  | Отчетный базовый период/базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 12680,0 | 24475,0 | 1.1.Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч /кв.м. |  | 26,386 | 24,827 | 24,082 | 23,359 | 22,659 | 22,0 |
|  |  |  |  | 1.2.Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ, (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал на 1 кв. м |  | 0,162 | 0,153 | 0,148 | 0,143 | 0,139 | 0,135 |
|  |  |  |  | 1.3.Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ(в расчете на 1 чел. ) | Куб. м/ чел |  | 13,79 | 12,97 | 12,58 | 12,21 | 11,84 | 11,50 |
|  |  |  |  | 1.4. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел.) | куб.м /чел |  | 53,246 | 47,138 | 45,724 | 44,352 | 43,022 | 41,77 |
|  |  |  |  | 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ ( в расчете на 1 чел.) . | куб.м/чел |  | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
|  |  |  |  | 1.6. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Т у.т./кв.м |  | 0,054 | 0,052 | 0,050 | 0,049 | 0,047 | 0,046 |
|  |  |  |  | 1.7. Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборам учета потребляемых энергетических ресурсов | % |  | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1.8. Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % |  | 8,25 | 10,3 | 12,89 | 15,46 | 17,53 | 19,62 |
|  |  |  |  | 1.9. Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % |  | 8,25 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
|  |  |  |  | 1.10..Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1.11. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % |  | 17,97 | 23,04 | 36,87 | 50,69 | 64,52 | 80,0 |
|  |  |  |  | 1.12. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, МУ, МУП, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|  | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 5254,6 | 405 140,0 | 2.1.Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади ) | кВт.ч/ кв.м |  | 30,0 | 27,7 | 26,7 | 25,8 | 24,9 | 24,17 |
|  |  |  |  | 2.2.Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади ) | куб.м /чел |  | 23,2 | 21,4 | 20,7 | 19,9 | 19,3 | 18,74 |
|  |  |  |  | 2.3.Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | Куб. м/ чел |  | 20,92 | 19,68 | 19,10 | 18,52 | 17,96 | 17,44 |
|  |  |  |  | 2.4. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчете на 1 жителя) | куб.м /чел |  | 44,92 | 42,70 | 41,42 | 40,18 | 38,97 | 37,83 |
|  |  |  |  | 2.5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.м общей площади) | Куб.м/кв.м |  | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
|  |  |  |  | 2.6. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), | Куб.м/чел |  | 154,6 | 150,0 | 145,5 | 141,1 | 136,9 | 132,3 |
|  |  |  |  | 2.7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Ту.т/кв.м |  | 0,033 | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,028 |
|  |  |  |  | 2.8. Доля многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборам учета потребляемых энергетических ресурсов | % |  | 59,5 | 79,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 2.9. Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | Ед. |  | 70 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 |
|  | Задача 3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 | 49 800,0 | 3.1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения ( на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт.ч/кв.м |  | 2,7 | 2,63 | 2,51 | 2,42 | 2,34 | 2,31 |
|  |  |  |  | 3.2. Доля современных энергоэффективных светильников в общем объеме светильников наружного освещения | % |  | 91,0 | 93,3 | 96,5 | 99,5 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 3.3. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % |  | 84,7 | 85,5 | 88,0 | 90,5 | 94,4 | 96,2 |
|  |  |  |  | 3.4. Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % |  | 89 | 90,2 | 91,8 | 93,4 | 95 | 96,5 |
|  |  |  |  | 3.5. Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % |  | 0 | 45,14 | 45,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.6.Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % |  | 5,8 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 3,0 |
|  |  |  |  | 3.7. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % |  | 73,7 | 74,1 | 74,3 | 74,5 | 75,6 | 76,5 |
|  |  |  |  | 3.8. Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного. | % |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Повышение энергетической эффективности на территории Сергиево-Посадского муниципального района | 120,0 | 400,0 | 4.1..Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % |  | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|  |  |  |  | 4.2.. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Индикаторы для расчета показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Суммарный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ | кВтч | 10 137 490 |  | 9 538370 | 9 252220 | 8 974650 | 8 705410 | 8 451854 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых электрическую энергию | Кв.м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |
|  |  |  |  | Суммарный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ | Гкал | 62 274,95 |  | 58 594,5 | 56 836,67 | 55 131,57 | 53 477,62 | 51920,0 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию | Кв.м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |
|  |  |  |  | Объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 462870 |  | 435510 | 422450 | 409770 | 397480 | 385903 |
|  |  |  |  | Объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб.м | 127 430 |  | 119900 | 116300 | 112810 | 109430 | 106242 |
|  |  |  |  | Суммарный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ | куб.м | 59 910 |  | 56 370 | 54 680 | 53 040 | 51 440 | 49942 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых природный газ | Кв.м | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  |  |  | Количество работников органов местного самоуправления и МУ | чел. | 9239 |  | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 |
|  |  |  |  | Количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших, обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Чел. | 60 |  | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
|  |  |  |  | Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и МУ | кв. м | 384197 |  | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 | 384197 |
|  |  |  |  | Общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | ед | 198 |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | ед | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Ед. | 217 |  | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | Ед. | 35 |  | 46 | 72 | 98 | 125 | 155 |
|  |  |  |  | Количество зданий, строений, сооружений, бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсово, охваченных системами диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов | Ед. | 16 |  | 20 | 25 | 30 | 34 | 34 |
|  |  |  |  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях | ед | 470 |  | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
|  |  |  |  | Количество муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | ед | 198 |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|  |  |  |  | Суммарный расход ЭЭ на снабжение многоквартирных домов | кВтч | 139 614 000 |  | 139 623 000 | 139 630 000 | 139 635 000 | 139 641 000 | 139 645 000 |
|  |  |  |  | Суммарный расход ТЭ на снабжение многоквартирных домов | Гкал | 1 048 570 |  | 1 017 113 | 986 600 | 957 002 | 929 127 | 902 065 |
|  |  |  |  | Суммарный расход холодной воды на снабжение многоквартирных домов | куб.м | 9 339 800 |  | 8 879 890 | 8 614 530 | 8 357 040 | 8 106 150 | 7 870 000 |
|  |  |  |  | Суммарный расход горячей воды на снабжение многоквартирных домов | куб.м | 4 350 000 |  | 4 092 650 | 3 972 420 | 3 851 970 | 3 735 850 | 3 627 040 |
|  |  |  |  | Суммарный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов | куб.м | 26 980 000 |  | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
|  |  |  |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района | чел. | 207 940 |  | 207 960 | 207 980 | 207 990 | 208 010 | 208 010 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов расположенных на территории муниципального района | кв. м | 4 701 190 |  | 4 743 490 | 4 769 590 | 4 785 000 | 4 805 000 | 4 815 000 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии | % | 80 |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии | % | 42,8 |  | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды | % | 72,2 |  | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды | % | 55 |  | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов, потребляемых тепловую энергию | Кв.м | 4 666 190 |  | 4 708 490 | 4 734 590 | 4 750 000 | 4 770 000 | 4 770 000 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов, потребляемых электрическую энергию | Кв.м | 4 701 190 |  | 4 743 490 | 4 769 590 | 4 785 000 | 4 805 000 | 4 815 000 |
|  |  |  |  | Общая площадь многоквартирных домов, потребляемых природный газ | Кв.м | 4 102 190 |  | 4 102 190 | 4 102 190 | 4 102 190 | 4 102 190 | 4 102 190 |
|  |  |  |  | Объем природного газа на снабжение многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления | куб.м | 816150 |  | 791666 | 767913,5 | 744878 | 722531,7 | 700855,7 |
|  |  |  |  | Объем природного газа на снабжение многоквартирных домов с иными системами теплоснабжения | куб.м | 26 338 800 |  | 25597184 | 24 829 271 | 24 084 391 | 23 361 859 | 22 661 003 |
|  |  |  |  | Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | Ед. | 70 |  | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 |
|  |  |  |  | объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | кВт•ч | 10 675 450 |  | 10 210 000 | 9 800 000 | 9 500 000 | 9 200 000 | 9 000 000 |
|  |  |  |  | общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | кв. м. | 3 497 530 |  | 3 851 524 | 3 880 500 | 3 895 500 | 3 910 500 | 3 925 500 |
|  |  |  |  | количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, ед. | ед. | 12 835 |  | 13238 | 13600 | 13953 | 14300 | 14350 |
|  |  |  |  | общее количество светильников наружного освещения, | ед. | 14109 |  | 14150 | 14200 | 14250 | 14300 | 14350 |
|  |  |  |  | протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, | км. | 570,88 |  | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
|  |  |  |  | общая протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, км. | км. | 642,5 |  | 642,5 | 642,5 | 642,5 | 642,5 | 642,5 |
|  |  |  |  | количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, | ед. | 11900 |  | 12100 | 12500 | 12900 | 13500 | 13800 |
|  |  |  |  | протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в текущем году, км. | км. | 0 |  | 290 | 290 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность самонесущего изолированного провода (СИП), км. | км. | 550,5 |  | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 |
|  |  |  |  | общая протяженность линий наружного освещения, км. | км. | 746,76 |  | 756,7 | 766,7 | 778 | 780 | 790 |
|  |  |  |  | количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, ед. | ед. | 839 |  | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
|  |  |  |  | общее количество опор наружного освещения, ед. | ед. | 14371 |  | 14470 | 14520 | 14570 | 14600 | 14650 |
|  |  |  |  | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах при уровне освещенности ниже нормативного, ед. | ед. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |  |  |  | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, ед. | ед. | 38 |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

5. Методика расчетов значений показателей эффективности

реализации Программы

Расчет целевых показателей, единицы измерения:

1.1. Уээ.мо.- Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и МУ,  (в расчете на 1 кв.м общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мо= ОПээ.мо/Пмо (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мо.- Суммарный расход ЭЭ на снабжение  органов местного самоуправления и МУ ( кВт/час)

Пмо – Общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и МУ (кв.м).

Базовое значение показателя - 26,386 кВт.ч/кв.м.

1.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 кв.м. общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мо=ОПтэ.мо/Пмо(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мо- суммарный расход ТЭ на снабжение  органов местного самоуправления и МУ, Гкал.;

Пмо – общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию (кв.м);

Базовое значение показателя – 0,162 Гкал/кв.м

1.3. Угвс.мо-удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угвс.мо=ОПгвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

Базовое значение показателя – 13,79 куб.м./чел

1.4. Ухвс.мо-удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Ухвс.мо=ОПхвс.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо-объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и МУ , куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

Базовое значение показателя – 53,246 куб.м./чел

1.5. Угаз.мо-удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и МУ (в расчете на 1 человека) определяется по формуле:

Угаз.мо=ОПгаз.мо/Кмо(куб.м./чел), где

ОПгаз.мо- суммарный расход  природного газа на снабжение  органов местного самоуправления и МУ, куб.м;

Кмо-количество работников органов местного самоуправления и МУ (чел).

Базовое значение показателя – 0,28 куб.м./чел

1.6. Усумм.мо - Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного  самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади)- приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается в соответствии с методикой по расчету топливно энергетических ресурсов с применением

коэффициентов пересчета в т.у.т. по следующей формуле:

Усумм. МО=((ОПээ.мо.xКээ)+(ОПтэ.мо.xКтэ)+ (ОПгаз.мо.xКгаз))/ Пмо, где

ОПээ.мо., ОПтэ.мо., ОПгаз.мо.- объем потребления соответствующих энергетических ресурсов (см. выше).

Кээ=0,03445, Ктэ=0,1486, Кгаз=1,154 коэффициенты пересчета объемов по видам ресурса в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №46 «Об утверждении методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса РФ в соответствии с международной практикой».

Базовое значение показателя – 0,054 Ту.т/кв.м

1.7. Дз.мо. - доля зданий, строений, сооружений, органов местного самоуправления, и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается по следующей формуле:

Дз.мо.= (Дээ+Дтэ+Дхв+Дг/в)/4, где

Дээ – доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета электрической энергии(%),

Дтэ - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета тепловой энергии(%),

Дхв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета холодно воды (%),

Дгв - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных  приборами учета горячей  воды (%),

Базовое значение показателя – 87%

1.8. Дпу.аск. – доля приборов учета энергетических ресурсов, в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов, - приоритетный показатель 2 группы,  рассчитывается как:

Дпу.аск=- Рпу.аск./Рпу.об.*100%, где

Рпу.аск – количество приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов;

Рпу.об. - общее количество установленных приборов учета энергетических ресурсов.

Базовое значение показателя – 8,25%

1.9. Дз.обор.ИТП – доля зданий, строений сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается как:

Дз.обор.ИТП = Рз.обор.ИТП/Рз.о.*100%, где

Рз.обор.ИТП- количество зданий, строений сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП);

Рз.мо.n.- общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Базовое значение показателя – 8,25%

1.10. Дму.инф - Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения рассчитывается как:

Дму.инф. = Рму. инф./Рму. общ.*100%, где

Рму. инф.- количество муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы (ед.);

Рму. общ.- общее количество муниципальных учреждений (ед)

Базовое значение показателя – 100%

1.11.  Дз.н.у. - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) – приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается как:

Дз.н.у.=Рз.н.у./Рз.мо.n*100% , где

Рз.н.у - количество зданий, строений сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D)

Рз.мо.n -  общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Базовое значение показателя – 17,97%

1.12. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, МУ, МУП, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива – количественный показатель 3 гр.

Базовое значение показателя – 0 ед

2.1. Уээ.мд.- Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах  (в расчете на 1 кв.м общей площади ) рассчитывается по следующей формуле:

Уээ.мд= ОПээ.мд/Пмд (кВт.ч/кв.м), где

ОПээ.мд.- суммарный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов ( кВт/час)

Пмд – общая площадь многоквартирных домов, потребляемых электроэнергию (кв.м)

Базовое значение показателя – 30 кВт.ч/кв.м

2.2. Утэ.мо –удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) рассчитывается по следующей формуле:

Утэ.мд=ОПтэ.мд/Пмд(Гкал/кв.м), где

ОПэт.мд- суммарный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов, Гкал.;

Пмд – общая площадь многоквартирных домов, потребляемых тепловую энергию (кв.м);

Базовое значение показателя – 23,2 Гкал/кв.м

2.3. Угвс.мд- Удельный расход  горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) определяется по формуле:

Угвс.мд=ОПгвс.мд/Кмд(куб.м./чел), где

ОПгвс.мд- суммарный расход горячей воды на снабжение  многоквартирных домах, куб.м;

Кмд-количество жителей, проживающих в многоквартирных домах  (чел).

Базовое значение показателя – 20,92 куб.м./чел

2.4. Ухвс.мд- Удельный расход холодной воды в  многоквартирных домах, куб.м; (в расчете на 1 жителя) определяется по формуле:

Ухвс.мд=ОПхвс.мд/Кмд(куб.м./чел), где

ОПгвс.мо- суммарный расход холодной воды на снабжение  многоквартирных домах, куб.м;

Кмд-количество жителей, проживающих в многоквартирных домах  (чел).

Базовое значение показателя – 44,92 куб.м./чел

2.5. Угаз.мд-удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1кв.м общей площади) определяется по формуле:

Угаз.мд=ОПгаз.мд/ Пмд.газ (куб.м./кв.м.), где

ОПгаз.мд- объем природного газа на снабжение  многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления, куб.м;

Пмд.газ - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления, кв.м

Базовое значение показателя – 5,7 куб.м./кв.м.

2.6. Угаз.мд.1 - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), определяется по формуле:

Угаз.мд= ОПгаз.мд.1/ Кмд. (куб.м./чел), где

ОПгаз.мд.1- объем природного газа на снабжение многоквартирных домов с иными  системами теплоснабжения, куб.м;

Кмд- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах (чел).

Базовое значение показателя – 154,6 куб.м./чел

2.7. Усумм.мд. - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается в соответствии с методикой по расчету топливно энергетических ресурсов с применением коэффициентов пересчета в т.у.т. по следующей формуле:

Усумм. мд=((ОПээ.мд.xКээ)+(ОПтэ.мд.xКтэ)+ (ОПгаз.мд.xКгаз))/ Пмд, где

ОПээ.мд., ОПтэ.мд., ОПгаз.мд.- объем потребления соответствующих энергетических ресурсов (см. выше).

Кээ=0,03445, Ктэ=0,1486, Кгаз=1,154 коэффициенты пересчета объемов по видам ресурса в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ №46 «Об утверждении методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса РФ в соответствии с международной практикой».

Базовое значение показателя – 0,033 Ту.т/кв.м

2.8. Дз.мд. - доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов - приоритетный показатель 1 группы, рассчитывается по следующей формуле:

Дз.мд.= Рмд.оборуд./Рмд.n x 100 (%), где

Pз.мд.оборуд. – количество МКД, оборудованных приборами учета топливно-энергетических ресурсов (ед.),

Pз.мо.n- общее количество МКД, (ед.);

Базовое значение показателя – 59,5%

2.9. Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), ед. - количественный показатель, характеризующий энергоэффективность жилых домов, внесенный в информационную систему АИС ГЖИ Московской области (приоритетный показатель 1 группы), устанавливаемый министерством энергетики Московской области для муниципальных образований.

Базовое значение показателя – 70 ед.

3.1. Уу.о. - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам (Квт.ч/кв.м.) (приоритетный показатель 1 группы) рассчитывается как:

Уу.о.= Оу.о./Пу.о., где

О.у.о. – Объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории района, кВт ч.;

Пу.о.- Общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв.м.

Базовое значение показателя – 2,7 Квт.ч/кв.м

3.2. Дээ.св. - доля современных энергоэффективных светильников в общем объеме светильников наружного освещения, % (приоритетный показатель 1 группы) определяется как:

Дээ.св. = Кээ.св/Ксв.н.о. *100%., где

Ксв.н.о. – общее количество светильников наружного освещения, ед.

Кээ.св. – количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, ед.

Базовое значение показателя – 91,0%

3.3. Дсв.автом.- доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением, % (приоритетный показатель 1 группы) определяется как:

Дсв.автом.=Ксв.автом/Ксв.н.о.*100%, где

Ксв.автом. - количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, ед

Ксв.н.о.- общее количество светильников наружного освещения, ед.

Базовое значение показателя – 84,7%

3.4. Дул.норм. - доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % (приоритетный показатель 1 группы) рассчитывается как:

Дул.норм.= Пр.ул. норм./Пр.ул. общ.*100%, где

Пр.ул.норм.- протяженность улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км. ;

Пр.ул.общ. – общая протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, км.

Базовое значение показателя –89%

3.5. Дул.сто - доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей рассчитывается как:

Дул.сто. = Пр.сто./Пр.ул.общ.*100%, где

Пр.сто. – протяженность улиц, проездов, набережных площадей, прошедших светотехническое обследование в текущем году, км.;

Пр.ул.общ.- общая протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, км.

Базовое значение показателя – 0%

3.6. Дав.оп.-доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем  количестве опор наружного освещения, ед. рассчитывается как,

Дав.оп.= Кав.оп./Коп. общ.*100%, где

Кав.оп.- количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, ед.

Коп.общ.- общее  количестве опор наружного освещения, ед.

Базовое значение показателя – 5,8%

3.7. Дсип - доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения,% рассчитывается как,

Дсип= Пр.сип./Пр.л.общ.*100%, где

Пр.сип.- протяженность самонесущего изолированного провода (СИП), км

Пр.л.общ. - общая протяженности линий наружного освещения, км.

Базовое значение показателя – 73,7%

3.8. Ссм.дор. - снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного, (%) рассчитывается как:

Ссм.дор.= 100%-Кпог.дор.норм./ Кпог.дор.*100%, где

Кпог.дор.норм.- количество  погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах с  уровнем освещенности, доведенного до нормативного на конец отчетного периода ( чел.)

Кпог.дор.- количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, освещенность которых  не соответствовала нормативному на начало отчетного периода (чел).

Базовое значение показателя – 0%

4.1. До.э. - доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - приоритетный показатель 1 группы,  рассчитывается как:

До.э. = Ко.э./Коб.э*100%, где

Ко.э - количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Коб.э - общее количество ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Базовое значение показателя – 30%

4.2. Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями – приоритетный показатель 1 группы, согласованный с Министерством энергетики Московской области.

Источники базовых данных (индикаторов для расчета показателей) - отчетность администраций поселений Сергиево-Посадского муниципального района, данные управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций.

Предоставление исходных данных производится один раз в год, либо по мере внесения изменений и дополнений в муниципальную программу.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

В период действия настоящей Программы муниципальные учреждения по подведомственной деятельности, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования, управление по культуре, спорту и по делам молодежи ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты по установленной форме о ходе реализации Программы.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, управление образования, управление развития  отраслей социальной сферы, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации  ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчеты о ходе  реализации Программы в управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района.

Управление коммунальной инфраструктуры администрации муниципального района в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют отчет о ходе реализации Программы в Комиссию по энергосбережению в бюджетной сфере Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области (далее – Комиссия).

Комиссия является уполномоченным (коллегиальным) органом, который принимает стратегические решения по реализации Программы и в принятии решений, которого участвуют все заинтересованные стороны, а принятые решения являются обязательными, для всех участников Программы.

Оперативное руководство Программы осуществляет Комиссия. Основной задачей, которой является разработка решений и предложений по реализации Программы.

Управление коммунальной инфраструктуры, осуществляет организацию взаимодействия между всеми участниками Программы, контроль и анализ исполнения принятых решений уполномоченного органа.

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Программы.

Управление коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчет, согласованный с финансовым управлением, который содержит:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме, согласно приложению № 7 к настоящему порядку;

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий Программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам, согласно приложений № 8 и №10 к настоящему Порядку.

После окончания срока реализации Программы управление коммунальной инфраструктуры формирует в ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, и  представляет Главе Сергиево-Посадского муниципального района на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации Программы.